## Slide 1: Основы управления проектами
Определение проекта
и его жизненный цикл

## Slide 2: План занятия
Что такое проект? Устав проекта
Жизненный цикл проекта
Портфель проектов
Notes: В этом разделе мы рассмотрим ключевые аспекты, связанные с пониманием ИТ-проекта и его роли в создании ценности для бизнеса.
Мы начнём с того, что определим, что такое ИТ-проект и почему его выполнение имеет стратегическую важность для достижения бизнес-целей.
Далее мы разберём жизненный цикл ИТ-проекта, выделив основные этапы.
Также мы обсудим, как цели проекта соотносятся с общими целями бизнеса и конечных пользователей.
Кроме того, кратко обсудим портфель проектов.

## Slide 3: Цели занятия
Понять роль ИТ-проекта в создании ценности для бизнеса
Разобраться, как цели проекта соотносятся с общими целями бизнеса и конечных пользователей
Научиться формулировать и измерять конкретные результаты ИТ-проекта
Изучить жизненный цикл ИТ-проекта
Понять основные принципы и задачи управления портфелем проектов
Notes: Сегодня мы обсудим, как ИТ-проект может создавать ценность для бизнеса и какое место он занимает в жизненном цикле ИТ-услуги.
Ценность этой темы заключается в том, что мы посмотрим на ИТ-проекты не только как на технические задачи, но и как на ключевые компоненты бизнес-стратегии. Мы увидим, как правильно построенный ИТ-проект помогает компании повышать свою эффективность и получать конкретные измеримые результаты, будь то увеличение производительности, сокращение затрат или улучшение качества услуг.
Понять роль ИТ-проекта в создании ценности для бизнеса: мы разберём, что такое проект, что делает его успешным и как ИТ-проекты могут приносить реальную пользу бизнесу, повышая его эффективность и прибыльность.
Разобраться, как цели проекта соотносятся с общими целями бизнеса и конечных пользователей.
Научиться формулировать и измерять конкретные результаты ИТ-проекта: мы разберёмся, как правильно задавать цели проекта, чтобы они были конкретными, измеримыми и отражали реальные потребности бизнеса. Также узнаем, как оценить их достижение.
Изучить жизненный цикл ИТ-проекта: узнаем, какие этапы жизненного цикла существуют, как каждый этап жизненного цикла ИТ-услуги (от планирования до эксплуатации) связан с проектом и как правильно строить ИТ-проекты для поддержки долгосрочных бизнес-целей.
Понять основные принципы и задачи управления портфелем проектов.

## Slide 4: Что такое проект? Устав проекта
Notes: Каждую подтему начинаем со слайда-разделителя.

## Slide 5: Вопрос
Как вы понимаете, что такое проект?
Объясните своими словами это понятие.
Notes: Вопрос-интерактив, вовлечение слушателей, подводка к теме.

## Slide 6: Что делает проект проектом?
Есть чёткий срок, например завершить к 1 июля
Ограниченное время
Создаётся что-то уникальное (вроде новой системы)
Новизна
Работают несколько человек с разными компетенциями, каждый над своей задачей
Команда

## Slide 7: Основные понятия
Тип проекта, направленный на разработку, внедрение и поддержку информационных технологий в организации.
Проект
Временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата. Проект имеетчётко определённые цели, временные ограничения и требования к ресурсам.
ИТ-проект
Итоговая система, приложение или услуга, созданные в рамках ИТ-проекта.
ИТ-продукт
Постоянное предоставление определённых возможностей, связанных с ИТ, для поддержки бизнес-процессов организации.
ИТ-услуга
Notes: Рассмотрим основные понятия:
1. Проект
Проект — это временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата. Он имеет чётко определённые цели, временные ограничения и требования к ресурсам. По определению PMBoK, проект должен завершаться достижением своей цели или прекращением в случае невыполнимости задачи.
О том, что такое PMBoK, мы поговорим на следующем занятии.
2. ИТ-проект
ИТ-проект — это тип проекта, направленный на разработку, внедрение и поддержку информационных технологий в организации. Он включает задачи по созданию программных и аппаратных решений, автоматизации процессов, улучшению инфраструктуры и других аспектов, связанных с ИТ. Примеры ИТ-проектов: разработка нового ПО, внедрение ERP-системы, модернизация серверной инфраструктуры.
3. ИТ-продукт
ИТ-продукт — это итоговая система, приложение или услуга, созданные в рамках ИТ-проекта. Его цель — удовлетворение потребностей бизнеса или конечных пользователей. Продукт может быть как программным (например, приложение), так и аппаратным (например, серверное оборудование).
4. ИТ-услуга
ИТ-услуга — это постоянное предоставление определённых возможностей, связанных с ИТ, для поддержки бизнес-процессов организации. Она включает в себя поддержку, управление и оптимизацию ИТ-систем для выполнения задач компании. Примеры ИТ-услуг: обслуживание серверов, обеспечение безопасности данных, облачные вычисления.

## Slide 8: Проект и ИТ-проект
Временные рамки
Уникальный результат
Прогрессивная проработка
Проект
ИТ-проект
Высокая зависимость от технологий
Быстрые изменения технологий
Взаимозависимость систем
Непредсказуемость требований
Большое количество участников с разными навыками
Notes: Здесь я акцентирую внимание на специфике ИТ-проекта: чем он отличается от других типов проектов.
Временность проекта означает, что у него есть определённое начало и конец, а уникальность — что результат проекта отличается от тех, которые существовали ранее.
В PMBoK подчёркиваются следующие ключевые характеристики проекта:
временные рамки: проект всегда имеет срок завершения;
уникальный результат: цель проекта — создание чего-то, что не существовало ранее, будь то продукт, услуга или процесс;
прогрессивная проработка: план проекта уточняется и развивается по мере его выполнения.
ИТ-проект — мероприятие с чёткими целями, направленное на создание нового ИТ-продукта или услуги.
Основная цель любого ИТ-проекта — это создание ценности для бизнеса.
Что такое ценность, мы рассмотрим позже, а сейчас…
Ценность может быть измерена как напрямую, через рост прибыли или сокращение расходов, так и косвенно, например через улучшение качества обслуживания клиентов или повышение конкурентоспособности компании.
Чем ИТ-проект отличается от других проектов?
Высокая зависимость от технологий ИТ-проекты сосредоточены на создании и использовании технологий (например, программного обеспечения, баз данных, инфраструктуры), что делает их зависимыми от технических решений и ИТ-экспертизы.
Быстрые изменения технологий В ИТ-сфере технологии меняются очень быстро. Проект может начаться с одними технологиями, а через несколько месяцев на рынке уже появятся более современные решения, что требует гибкости и готовности к изменениям.
Непредсказуемость требований Задачи и требования часто меняются в ходе ИТ-проекта, так как по мере его выполнения могут появляться новые идеи или потребности. Поэтому в ИТ-проектах важно уметь работать с изменениями.
Взаимозависимость систем ИТ-проекты часто связаны с другими системами и сервисами. Это требует от команды учёта множества факторов, таких как совместимость с другими решениями и интеграция с существующими системами.
Большое количество участников с разными навыками В ИТ-проекте задействованы программисты, аналитики, тестировщики, специалисты по информационной безопасности и многие другие. Каждый из них имеет свою уникальную область знаний, что делает процесс более комплексным.
ИТ-проекты сильно отличаются от других типов проектов тем, что они строятся вокруг технологий, которые быстро меняются. Это требует от команды гибкости и умения адаптироваться. Кроме того, ИТ-проекты часто требуют интеграции с другими системами и включают большое количество специалистов из разных областей, что добавляет сложности.

## Slide 9: Устав проекта
Что включает в себя устав
Название проекта
Бизнес-цель: почему это важно?
Основные результаты: что создадим?
Сроки и бюджет: ориентировочные даты и финансирование
Роли
Риски и ограничения
Почему устав — это важно?
Даёт зелёный свет: без устава проект не стартует
Защищает от хаоса: если заказчик просит «добавить ещё одну фичу», вы показываете устав: «Это выходит за рамки»
Экономит время: все участники с самого начала понимают, куда движутся
Устав проекта — это «паспорт» вашего проекта
Это короткий (1–3 страницы) документ, который официально запускает проект и отвечает на 3 ключевых вопроса:
«Зачем?» — цели, обоснование, выгоды.
«Что?» — основные результаты и границы (что входит в проект, а что — нет).
«Кто?» — кто отвечает, кто принимает решения, кто финансирует.
Notes: Пример из жизни
Устав проекта «Внедрение CRM»
Цель: ускорить обработку заявок клиентов на 30%.
Результат: внедрение Salesforce для отдела продаж до 15.12.2024.
Бюджет: $50 000.
Границы: обучение сотрудников входит в проект, а закупка новых серверов — нет.
Совет: устав — это не «километровый» документ. Пишите кратко и по делу! Лучше потратить 2 дня на его согласование, чем 2 месяца тушить конфликты из-за недопонимания.

## Slide 10: Вопрос
Представьте, что вы — владельцы бизнеса.
Что, по вашему мнению, важнее для бизнеса:
выполнение всех параметров проекта (сроки, бюджет, объём работ)
создание продукта, который приносит максимальную ценность, даже если параметры были изменены?
или
1
2
Notes: Для бизнеса важнее создание продукта, который приносит максимальную ценность, даже если параметры проекта были изменены. Хотя соблюдение сроков и бюджета важно, основная цель проекта — создать продукт, который поддерживает стратегические цели компании и приносит реальную пользу пользователям.

## Slide 11: Зачем нужны проекты бизнесу?
Операционная ценность
Повышение эффективности
Автоматизация процессов
Стратегическая ценность
Достижение конкурентных преимуществ
Рост рыночной доли
Клиентская ценность
Повышение удовлетворённости пользователей
Улучшение качества услуг
В результате выполнения проекта бизнес извлекает для себя ценность, то есть получает выгоду или улучшения, которые развивают бизнес.
Ценность проекта может быть оценена по следующим параметрам:
Финансовая ценность
Увеличение доходов
Снижение затрат
Notes: Итак, что же такое ценность?
Разберём концепцию ценности в бизнес-контексте применительно к ИТ-проектам.
Ценность в бизнесе — это то, что приносит реальную пользу компании и её клиентам.
Для ИТ-проектов можно выделить несколько ключевых аспектов создания ценности.
Финансовая ценность
Увеличение доходов (например, новая система позволяет обслуживать больше клиентов).
Снижение затрат (автоматизация ручных процессов экономит ресурсы).
Ускорение получения прибыли (быстрее выставляются счета, быстрее происходят расчёты).
Операционная ценность
Повышение производительности труда.
Сокращение времени выполнения процессов.
Уменьшение количества ошибок.
Стандартизация процессов.
Информационная ценность
Улучшение качества данных для принятия решений.
Более быстрый доступ к нужной информации.
Лучшая аналитика и прогнозирование.
Клиентская ценность
Повышение удовлетворённости клиентов.
Улучшение клиентского опыта.
Ускорение обслуживания.
Новые сервисы для клиентов.
Стратегическая ценность
Создание конкурентных преимуществ.
Возможность быстрее выводить новые продукты.
Гибкость в реагировании на изменения рынка.
Масштабируемость бизнеса.
Ценность для сотрудников
Улучшение условий труда.
Снижение рутинных операций.
Возможность сфокусироваться на более важных задачах.
Повышение удовлетворённости работой.
Чтобы объяснить, как ИТ-проект создаёт ценность, важно:
1. Начать с бизнес-целей: «Наша компания хочет увеличить продажи на 20% в следующем году».
2. Показать текущие проблемы: «Сейчас менеджеры тратят 40% времени на ручное заполнение отчётов».
3. Объяснить решение: «Новая CRM-система автоматизирует отчётность».
4. Продемонстрировать конкретные результаты
«Менеджеры смогут уделять больше времени работе с клиентами».
«Количество обработанных заказов вырастет на 35%».
«Ошибки при оформлении снизятся на 90%».
5. Связать с измеримыми показателями
ROI (возврат инвестиций).
NPS (индекс потребительской лояльности).
Время выполнения процессов.
Количество обработанных транзакций.
Затраты на операции.
Важно помнить, что ценность должна быть:
измеримой (можно посчитать эффект);
достижимой (реалистичные цели);
понятной (все заинтересованные стороны понимают выгоды);
устойчивой (эффект сохраняется).

## Slide 12: Связь целей проекта с целями бизнеса и пользователя
Ключевой момент: успешный проект учитывает не только потребности бизнеса, но и пользователей.
Важно провести исследование и четко понять, чего ожидают клиенты или сотрудники, которые будут использовать продукт.
2. Понимание целей пользователей
Ключевой момент: цели проекта должны быть связаны с этими стратегическими целями бизнеса.
Если проект не способствует реализации бизнес-целей, его успех вряд ли будет иметь значимое влияние на компанию.
1. Понимание целей бизнеса
Notes: Проект в ИТ-сфере — это не просто реализация технического решения, но важный элемент, связанный с достижением ключевых целей компании и удовлетворением потребностей конечных пользователей. Для того чтобы проект был успешным, его цели должны быть четко увязаны с бизнес-целями и ожиданиями пользователей. Эта взаимосвязь определяет стратегическую важность проекта и его роль в создании ценности.
1. Понимание целей бизнеса
Любая организация стремится к достижению стратегических бизнес-целей. Эти цели могут включать:
  Увеличение прибыли через оптимизацию процессов или запуск новых продуктов.
  Расширение рынка за счет внедрения инновационных решений.
  Повышение операционной эффективности, что предполагает сокращение издержек и улучшение качества работы.
  Соблюдение нормативных требований и стандартов.
  Укрепление конкурентных преимуществ с помощью внедрения новых технологий.
Пример:
Компания запускает проект по разработке мобильного приложения для клиентов. Основные бизнес-цели: привлечение новой аудитории и увеличение доли на рынке.
Ключевой момент: цели проекта должны быть связаны с этими стратегическими целями бизнеса. Если проект не способствует реализации бизнес-целей, его успех вряд ли будет иметь значимое влияние на компанию.
2. Понимание целей пользователей
Цели конечных пользователей — это те конкретные потребности и задачи, которые проект должен решить для них. Эти цели могут включать:
Улучшение опыта взаимодействия с продуктом.
Упрощение доступа к сервисам и информации.
Улучшение производительности или скорости работы с ИТ-услугами.
Решение специфических проблем или задач, с которыми сталкивается пользователь.
Пример:
Мобильное приложение, которое разрабатывает компания, должно быть удобным, быстрым и функциональным для пользователей. У пользователей есть ожидания по поводу легкости использования и доступности нужных функций.
Ключевой момент: успешный проект учитывает не только потребности бизнеса, но и пользователей. Важно провести исследование и четко понять, чего ожидают клиенты или сотрудники, которые будут использовать продукт.

## Slide 13: Связь целей проекта с целями бизнеса и пользователя
Взаимосвязь между целями бизнеса и целями проекта
Если бизнес-цель компании заключается в расширении доли на рынке, то проект по разработке мобильного приложения должен быть направлен на привлечение новой аудитории.
Ключевыми метриками успеха проекта будут:
количество скачиваний приложения;
активность пользователей;
уровень удержания клиентов.
Взаимосвязь между целями проекта и потребностями пользователей
Компания может проводить тестирование мобильного приложения с фокус-группой, для того чтобы убедиться, что оно решает задачи пользователей.
Регулярная проверка пользовательского опыта помогает дорабатывать продукт и увеличивать его ценность.
Notes: 3. Взаимосвязь между целями бизнеса и целями проекта
Проект может считаться успешным только тогда, когда его цели чётко соответствуют бизнес-целям. Связь целей проекта с целями бизнеса обеспечивает:
приоритетность задач: понимание того, какие задачи проекта являются наиболее критичными для бизнеса;
оценку успешности проекта: измерение результатов проекта по вкладу в достижение стратегических целей;
адаптацию решений: проекты могут развиваться и меняться, важно, чтобы они продолжали соответствовать изменяющимся целям бизнеса.
Пример
Если бизнес-цель компании заключается в расширении доли на рынке, то проект по разработке мобильного приложения должен быть направлен на привлечение новой аудитории. Ключевыми метриками успеха проекта будут количество скачиваний приложения, активность пользователей и уровень удержания клиентов.
4. Взаимосвязь между целями проекта и потребностями пользователей
Проекты, игнорирующие реальные потребности пользователей, обречены на неудачу. Чтобы обеспечить связь целей проекта с потребностями пользователей, важно:
регулярно собирать обратную связь на этапе разработки и внедрения продукта;
участвовать в тестировании прототипов и пилотных версий;
оценивать пользовательский опыт после внедрения проекта.
Пример
Компания может проводить тестирование мобильного приложения с фокус-группой, для того чтобы убедиться, что оно решает задачи пользователей. Регулярная проверка пользовательского опыта помогает дорабатывать продукт и увеличивать его ценность.

## Slide 14: Вопрос
Как вы считаете, возможно ли, чтобы цели проекта и цели бизнеса расходились? Как это может повлиять на успех проекта?
Notes: Цели проекта и цели бизнеса могут расходиться, если проект не синхронизирован с общей стратегией компании.
Может привести к тому, что проект будет завершён успешно с точки зрения управления, но не принесёт ожидаемой бизнес-ценности, что сделает его менее полезным или даже ненужным.

## Slide 15: Как синхронизировать цели бизнеса, пользователей и проекта?
Проводить пользовательские исследования:
изучать потребности и ожидания пользователей
Использовать гибкие методологии управления проектами
(например, Agile), чтобы адаптировать проект в процессе его реализации под изменяющиеся требования
Измерять успех проекта
с помощью ключевых показателей эффективности (KPI), которые учитывают как бизнес-цели, так и потребности пользователей
Анализировать стратегические цели бизнеса
на старте проекта, чтобы увязать их с задачами проекта
Notes: Как синхронизировать цели бизнеса, пользователей и проекта?
Для достижения успешного результата необходимо:
Анализировать стратегические цели бизнеса на старте проекта, чтобы увязать их с задачами проекта.
Проводить пользовательские исследования: изучать потребности и ожидания пользователей.
Использовать гибкие методологии управления проектами (например, Agile), чтобы адаптировать проект в процессе его реализации под изменяющиеся требования.
Измерять успех проекта с помощью ключевых показателей эффективности (KPI), которые учитывают как бизнес-цели, так и потребности пользователей.
Связь целей проекта с целями бизнеса и потребностями пользователей — ключ к успеху любого ИТ-проекта. Она помогает создать продукт, который будет не только успешным с точки зрения бизнеса, но и востребованным среди конечных пользователей. Чтобы достичь этого, важно чётко понимать стратегические цели компании, потребности пользователей и постоянно синхронизировать их с задачами проекта на всех этапах его реализации.

## Slide 16: Вопрос
Что сложнее измерить:
ценность проекта для бизнеса
или его эффективность?
Notes: Ценность проекта для бизнеса сложнее измерить, так как она включает в себя долгосрочные эффекты, такие как улучшение пользовательского опыта, укрепление конкурентных позиций и рост доходов. Эффективность проекта обычно оценивается по метрикам, связанным с процессами, такими как соблюдение сроков и бюджета, которые легче измерить и контролировать.

## Slide 17: Результаты ИТ-проекта
Принципы формирования
ЅМАРТ-принцип
Ориентация на бизнес-ценность
Учёт показателей качества
Привязка к операционным метрикам
Результаты должны быть понятны всем заинтересованным сторонам
Specific (конкретность)
Measurable (измеримость)
Achievable (достижимость)
Relevant (актуальность)
Time-Bound (ограничение по времени)
Notes: Измеримые результаты ИТ-проекта: принципы формирования
SMART-принцип
  Specific (конкретность): результаты должны быть чёткими и однозначными. Например, «Снизить время обработки заявки на 20%» более конкретно, чем «Улучшить процесс обработки заявок».
  Measurable (измеримость): каждый результат должен иметь количественное выражение, чтобы можно было оценить его достижение. Пример: «Увеличение производительности серверов на 30%».
  Achievable (достижимость): результаты должны быть реалистичными, учитывая ресурсы, сроки и ограничения проекта.
  Relevant (актуальность): результаты должны быть важны для бизнеса и иметь связь с его стратегическими целями. Например, «Снижение затрат на поддержку ИТ-инфраструктуры».
  Time-Bound (ограничение по времени): необходимо чётко указать срок достижения результата. Например, «Достичь уменьшения затрат на 10% к концу второго квартала».
Ориентация на бизнес-ценность
  Результаты проекта должны приносить конкретную пользу бизнесу. Примеры: «Увеличение числа клиентов на 15%», «Сокращение операционных затрат на 10%», «Снижение времени отклика системы до 2 секунд».
Учёт показателей качества
  Измеримые результаты могут включать улучшение качества ИТ-услуги: повышение надёжности, снижение числа сбоев, улучшение удовлетворённости пользователей. Пример: «Снижение количества инцидентов на 25%».
Привязка к операционным метрикам
  Результаты должны быть связаны с операционными показателями. Это могут быть показатели эффективности, производительности или безопасности ИТ-инфраструктуры. Пример: «Сократить время простоя системы на 50%».
Результаты должны быть понятны всем заинтересованным сторонам
  Формулировка результатов должна быть простой и ясной как для технических специалистов, так и для бизнес-заказчиков. Например, «Время обработки транзакции сократится до 1 секунды».
Когда мы говорим о результатах ИТ-проекта, важно, чтобы они были чётко сформулированы, измеримы и связаны с конкретной бизнес-ценностью. Один из ключевых подходов для этого — SMART-принцип, который помогает сделать результаты понятными и осязаемыми. Также необходимо учитывать показатели качества, привязку к операционным метрикам и убедиться, что все заинтересованные стороны могут легко понять, какой результат мы пытаемся достичь.

## Slide 18: Жизненный цикл проекта
Notes: Каждую подтему начинаем со слайда-разделителя.

## Slide 19: Жизненный цикл проекта
Идея
На этом этапе определяется цель и ресурсы проекта, а также порядок действий.
Планирование
Далее необходимо составить подробный план, согласовать бюджет и описать задачи.
Реализация
На этапе реализации команда выполняет свои задачи для воплощения плана в реальность.
Контроль
В процессе реализации проекта важно следить за его прогрессом, чтобы всё шло по плану.
Завершение
При подведении итогов нам важно не только отметить успехи команды, но и извлечь уроки из проекта.
Notes: Каждый проект — как путешествие, с чётким стартом, дорогой и финишем. Знание жизненного цикла проекта помогает предугадать, когда ваше участие будет нужно, подготовиться и избежать авралов. Вот пять ключевых этапов:
1. ИДЕЯ. На этом этапе определяется цель и ресурсы проекта, а также порядок действий. 2. ПЛАН. Далее необходимо составить подробный план, согласовать бюджет и описать задачи. 3. РЕАЛИЗАЦИЯ. На этапе реализации команда выполняет свои задачи для воплощения плана в реальность. 4. КОНТРОЛЬ. В процессе реализации проекта важно следить за его прогрессом, чтобы всё шло по плану. 5. ЗАВЕРШЕНИЕ. При подведении итогов нам важно не только отметить успехи команды, но и извлечь уроки из проекта.

## Slide 20: Действия на каждом этапе жизненного цикла
Планирование
Разбиваем проект на задачи (WBS)
Оцениваем сроки, бюджет, ресурсы (диаграммы Ганта)
Планируем коммуникации и риски
Реализация
Координируем работу команды
Разрабатываем продукт / внедряем решения
Формируем регулярные отчёты (например, по Скраму)
Идея
Анализируем идеи (зачем это нужно?)
Оцениваем риски и выгоды
Разрабатываем устав проекта
Контроль
Отслеживаем сроки/бюджет (KPI, метод освоенного объёма)
Управляем изменениями (если заказчик просит «добавить кнопку»)
Корректируем риски
Завершение
Сдаём продукт заказчику
Анализируем ошибки («выученные уроки»)
Выражаем благодарность команде
Архивируем документы
Notes: 1. Идея (решаем: делать или нет?)
Задача: определить, стоит ли запускать проект.
Действия
  Анализ идеи (зачем это нужно?).
  Оценка рисков и выгод.
  Разработка устава проекта.
Результат: официальное разрешение на старт.
Пример: компания хочет внедрить CRM. Проверили: это сэкономит 500 часов работы отдела продаж в год → проект одобрен.
2. Планирование (продумываем детали)
Задача: создать дорожную карту.
Действия
  Разбиваем проект на задачи (WBS).
  Оцениваем сроки, бюджет, ресурсы (диаграммы Ганта).
  Планируем коммуникации и риски.
Результат: план управления проектом — инструкция для команды.
Пример: для CRM прописали:
этап 1: выбор системы (1 месяц, $10 000);
этап 2: настройка (2 месяца, $20 000).
3. Исполнение (делаем!)
Задача: реализовать план.
Действия
  Координация команды.
  Разработка продукта/внедрение решений.
  Регулярные отчёты (например, по Скраму).
Результат: готовый продукт или сервис.
Пример: разработали CRM, подключили интеграции, обучили сотрудников.
4. Мониторинг и контроль (следим, чтобы не сбились с пути)
Задача: сравниваем план с реальностью.
Действия
  Отслеживаем сроки/бюджет (KPI, метод освоенного объёма).
  Управляем изменениями (если заказчик просит «добавить кнопку»).
  Корректируем риски.
Результат: проект не выходит за рамки.
Пример: обнаружили, что настройка CRM затягивается, → наняли дополнительного разработчика.
5. Завершение (подводим итоги)
Задача: закрыть проект и извлечь уроки.
Действия
  Сдача продукта заказчику.
  Анализ ошибок («выученные уроки»).
  Благодарность команде.
  Архивация документов.
Результат: официальное закрытие и готовность к новым проектам.
Пример: CRM передана в эксплуатацию, команда получила премию, документы сохранены в SharePoint.
Почему это важно?
Для менеджера: позволяет разбить сложный проект на управляемые этапы.
Для команды: все понимают, кто, что и когда делает.
Для бизнеса: минимизирует риски уйти в бесконечную доработку.
Запомните: этапы могут перекрываться (особенно в Agile), но их суть неизменна!

## Slide 21: Вопрос
Изучите 2 кейса и определите масштаб проекта и стейкхолдеров.
Notes: Кейс 1: разработка корпоративной CRM-системы для крупной компании
Описание Крупная розничная сеть с филиалами в 20 странах хочет внедрить единую CRM (Customer Relationship Management) систему для автоматизации продаж, поддержки клиентов и аналитики. Требуется интеграция с ERP, мобильным приложением и BI-инструментами.
Вопросы для студентов
Каков масштаб проекта?
Бюджет: высокий (сотни миллионов рублей, т. к. enterprise-решение).
Сроки: 1,5–2 года (с учётом тестирования и rollout в регионах).
Команда: десятки специалистов (аналитики, разработчики, тестировщики, PMO).
К кому идти?
Внутренние стейкхолдеры
Топ-менеджмент (финансирование).
Локальные менеджеры (адаптация под регионы).
ИТ-департамент (интеграция с текущими системами).
Внешние стейкхолдеры
Вендор CRM (например, Salesforce или custom-разработка).
Консалтинговые компании (внедрение).
Регуляторы (GDPR, локальные законы о данных).
Ожидаемые выводы
Масштаб: глобальный, сложный, дорогой.
Стейкхолдеры: много уровней влияния, включая юридические ограничения.
Кейс 2: создание чат-бота для малого бизнеса (кофейни)
Описание Небольшая сеть кофеен хочет внедрить Telegram-бота для приёма заказов, оплаты и лояльности (бонусы). Функционал: меню, корзина, оплата через Stripe, push-уведомления.
Вопросы для студентов
Каков масштаб проекта?
Бюджет: низкий (~3 млн рублей, если на аутсорсе).
Сроки: 1–3 месяца.
Команда: 1–2 разработчика, дизайнер, владелец бизнеса.
К кому идти?
Внутренние стейкхолдеры
Владелец кофейни (финальные решения).
Бариста (тестирование удобства).
Внешние стейкхолдеры
Фрилансеры или студия-подрядчик.
Платёжный шлюз (Stripe/ЮKassa).
Пользователи (обратная связь).
Ожидаемые выводы
Масштаб: локальный, быстрый, бюджетный.
Стейкхолдеры: минимальны, ключевой — заказчик.
Контраст цифровых проектов: enterprise vs стартап.
Разная степень сложности: интеграции, compliance, команда.
Разные источники финансирования (корпоративный бюджет vs личные средства бизнеса).

## Slide 22: Портфель проектов
Notes: Введение в управление портфелем проектов
Управление портфелем проектов — это комплексный процесс, который позволяет организациям управлять множеством проектов с целью максимизации их общей ценности и достижения стратегических целей. В отличие от управления отдельными проектами, портфельный подход направлен на координацию и оптимизацию проектов с учётом взаимозависимостей и общих ресурсов, что особенно важно в условиях ограниченности времени, бюджета и человеческих ресурсов.
Современные организации сталкиваются с необходимостью не просто управлять отдельными проектами, но и эффективно балансировать их выполнение в рамках общего портфеля. Это требует от менеджеров умения принимать решения на основе анализа ключевых показателей, оценивать риски и конфликты между проектами, а также адаптировать портфель с учётом изменения приоритетов и внешних факторов.

## Slide 23: Вопрос
Как вы понимаете, что такое портфель проектов?

## Slide 24: Портфель проектов. Определение и основные задачи
Портфель проектов
Это совокупность проектов, программ и других работ, которые управляются и координируются с целью достижения стратегических целей организации.
Основная задача портфеля — оптимизация распределения ресурсов и управление взаимодействием между проектами для максимизации совокупной ценности и минимизации рисков.
Портфель может включать как отдельные, не связанные между собой проекты, так и взаимосвязанные программы, которые конкурируют за ограниченные ресурсы.
Ключевые задачи управления портфелем проектов
Обеспечение соответствия проектов и программ стратегическим целям организации
Оптимизация использования ресурсов (финансовых, человеческих, материальных)
Снижение рисков за счёт диверсификации проектов
Поддержка гибкости и адаптивности для реагирования на внешние изменения
Notes: Разберём управление портфелем проектов с двух сторон.
По PMBoK (Project Management Body of Knowledge):
«Управление портфелем проектов — это централизованное управление одним или несколькими портфелями проектов для достижения стратегических целей организации. Это включает в себя взаимосвязанные организационные процессы, с помощью которых организация оценивает, отбирает, приоритизирует и распределяет ограниченные внутренние ресурсы для наилучшего достижения организационных стратегий».
А теперь — простыми словами.
Представьте, что у компании есть несколько ИТ-проектов, как корзина с разными фруктами. Управление портфелем проектов — это когда вы:
— решаете, какие проекты запускать, а какие отложить;
— распределяете деньги и людей между проектами;
— следите, чтобы все проекты работали на общую цель компании;
— постоянно проверяете, какие проекты приносят пользу, а какие лучше остановить.

## Slide 25: Принципы формирования портфеля проектов
Принципы формирования
портфеля проектов
Соответствие стратегии
Оптимизация ресурсов
Управление рисками
Диверсификация проектов
Баланс между краткосрочной и долгосрочной ценностью
Гибкость и адаптивность
Notes: Принципы формирования портфеля проектов
Соответствие стратегии: проекты в портфеле должны соответствовать долгосрочным стратегическим целям организации. Проекты, которые не приносят ценности или не связаны с общей стратегией, должны быть исключены из портфеля или приоритизированы ниже.
Оптимизация ресурсов: портфель должен формироваться так, чтобы обеспечить максимально эффективное использование ресурсов, таких как финансы, персонал и инфраструктура. Это означает необходимость учитывать доступность ресурсов при выборе и запуске проектов.
Управление рисками: при формировании портфеля важно учитывать риск каждого проекта и его влияние на общий уровень риска организации. Проекты с высоким риском могут быть компенсированы менее рискованными проектами.
Диверсификация проектов: для снижения общей зависимости от одного направления бизнеса или технологии в портфель включают проекты с различными направлениями деятельности и уровнями риска. Диверсификация минимизирует риск неудачи всех проектов сразу и повышает устойчивость портфеля.
Баланс между краткосрочной и долгосрочной ценностью: в портфель следует включать проекты как с краткосрочной отдачей (быстрое улучшение процессов или прибыли), так и с долгосрочной стратегической значимостью, которые могут требовать больших вложений, но принесут высокую отдачу в будущем.
Гибкость и адаптивность: портфель должен быть гибким, чтобы адаптироваться к изменениям внешних условий или бизнес-стратегий. Это предполагает периодический пересмотр состава портфеля, перераспределение ресурсов и корректировку приоритетов.

## Slide 26: Когда целесообразно объединять проекты в портфель?
Для упрощения управления
Для контроля зависимостей между проектами
Для оптимизации инвестиций
Проекты стратегически связаны
Проекты имеют общие риски
Проекты требуют общих ресурсов
Notes: Когда целесообразно объединять проекты в портфель?
Когда проекты требуют общих ресурсов: если несколько проектов нуждаются в одних и тех же ограниченных ресурсах, целесообразно объединить их в портфель для оптимизации распределения этих ресурсов и минимизации конфликтов.
Когда проекты стратегически связаны: если проекты направлены на достижение общих или связанных стратегических целей, управление ими в рамках одного портфеля поможет обеспечить координацию и согласованность.
Когда проекты имеют общие риски: проекты, связанные с похожими рисками, например зависимостью от одной технологии или рынка, целесообразно объединять в портфель, чтобы иметь возможность управлять рисками на уровне портфеля, а не каждого проекта в отдельности.
Для оптимизации инвестиций: объединение проектов в портфель позволяет более рационально распределять финансовые ресурсы и использовать методы оценки, такие как ROI и NPV, для принятия взвешенных решений о приоритетах проектов.
Для упрощения управления: если у организации множество проектов, объединение их в портфель облегчает управление, предоставляя централизованный контроль над прогрессом, ресурсами и результатами.
Для контроля зависимости между проектами: когда проекты взаимосвязаны по результатам (например, завершение одного проекта является началом для следующего), управление ими в рамках портфеля позволяет учитывать эти зависимости и координировать сроки и ресурсы.
Давайте подробнее рассмотрим примеры, как могут объединяться портфели.

## Slide 27: Принципы формирования портфелей проектов
По уровню риска
Портфель «Низкорисковые проекты»
Портфель «Высокорисковые проекты»
По срокам реализации
Портфель «Быстрые победы» (3–6 месяцев)
Портфель «Долгосрочные инвестиции» (2–5 лет)
По стратегическим целям
Портфель «Цифровая трансформация»
По бюджету
Портфель «Малобюджетные проекты» (до 100 тыс. рублей)
Портфель «Стратегические инвестиции» (> 1 млн рублей)
По целевой аудитории
Портфель «B2B-решения»
Портфель «B2C-продукты»
Примеры портфелей
Notes: Рассмотрим различные принципы формирования портфелей проектов с конкретными примерами.
1. По стратегическим целям
Портфель «Цифровая трансформация»
  Внедрение электронного документооборота.
  Создание корпоративного мобильного приложения.
  Переход на облачную инфраструктуру.
  Внедрение CRM-системы.
2. По уровню риска
— Портфель «Низкорисковые проекты»
* Обновление существующих систем.
* Плановая модернизация оборудования.
* Регулярные обновления безопасности.
— Портфель «Высокорисковые проекты»
* Разработка принципиально нового продукта.
* Выход на новые рынки.
* Внедрение экспериментальных технологий.
3. По срокам реализации
— Портфель «Быстрые победы» (3–6 месяцев)
* Оптимизация веб-сайта.
* Внедрение чат-бота.
* Автоматизация отчётности.
— Портфель «Долгосрочные инвестиции» (2–5 лет)
* Разработка новой платформы.
* Создание экосистемы продуктов.
* Построение сети дата-центров.
4. По бюджету
— Портфель «Малобюджетные проекты» (до $100k)
* Внедрение систем аналитики.
* Обновление дизайна интерфейсов.
* Оптимизация бизнес-процессов.
— Портфель «Стратегические инвестиции» ($1M+)
* Создание нового продукта.
* Построение облачной инфраструктуры.
* Внедрение ERP-системы.
5. По целевой аудитории
— Портфель «B2B-решения»
* Разработка корпоративной платформы.
* Создание системы электронных закупок.
* Внедрение системы управления поставщиками.
— Портфель «B2C-продукты»
* Разработка мобильного приложения.
* Создание программы лояльности.
* Запуск маркетплейса.

## Slide 28: Итоги занятия
Сегодня мы:
поняли роль ИТ-проекта в создании ценности для бизнеса
разобрались, как цели проекта соотносятся с общими целями бизнеса и конечных пользователей
научились формулировать и измерять конкретные результаты ИТ-проекта
изучили жизненный цикл ИТ-проекта
поняли основные принципы и задачи управления портфелем проектов
Notes: Что узнаем на занятии.

## Slide 29: Рефлексия
Что узнали нового?
Что изменилось? Раньше я думал(а), что… А теперь…
Какие вопросы остались?
Notes: Вопрос-интерактив, вовлечение слушателей, подводка к теме.