## Slide 1: Основы управления проектами
Стандарт PMI PMBoK

## Slide 2: Цели занятия
Узнать, что такое стандарт PMBoK
Получить системное представление об управлении проектами, познакомиться с процессами и терминологией
Рассмотреть инструменты и методы PMBoK
Notes: Что узнаем на занятии.

## Slide 3: Вопрос
Знаете ли вы, что такое PMBoK?
Notes: Вопрос-интерактив, вовлечение слушателей, подводка к теме.

## Slide 4: История появления PMBoK
2021
2017
1987
1969
Project Management Institute (PMI) основан
5 волонтёрами
Первая
версия PMBoK
PMBoK Guide
6-th Edition
PMBoK Guide
7-th Edition
Notes: 1969 год — Project Management Institute (PMI), Институт управления проектами, основан 5 волонтёрами.
1980-е — создание профессиональной сертификации по УП.
1987 год — первая версия PMBoK.
1996 год — A Guide to the Project Management Body of Knowledge.
2000-е — более 125 000 членов в 140 странах, более 10 000 PMP.
2000 год — ANSI PMBoK® Guide 2000.
2003 год — выпуск стандарта OPM3.
2004 год — PMBoK Guide 3-d Edition.
2007 год — выпуск стандартов по управлению программами и портфелями проектов.
2009 год — PMBoK Guide 4-th Edition.
2013 год — PMBoK Guide 5-th Edition.
2017 год — PMBoK Guide 6-th Edition.
2021 год — PMBoK Guide 7-th Edition.

## Slide 5: Стандарты по управлению проектами
СТАНДАРТЫ
Китай
C-PMBoK
Международная
организация ИСО
ISO 21500
Великобритания
PRINCE2
Основан на ряде европейских стандартов
IСВ IPMA
Россия
ГОСТ Р 54869-2011
ГОСТ Р 54870-2011
ГОСТ Р 54871-2011
Япония
P2M
Германия
V-Modell
США
PMBoK
Notes: Первый национальный стандарт в управлении проектами — Великобритания, 1981 г.

## Slide 6: Назначение стандартов в области управления проектами
Назначение стандартов
PMBoK — это обобщённый обзор, свод хороших практик. Возможность применения его положений к каждому проекту определяется индивидуально организацией или командой управления проектом.
Определять:
практические методы и инструменты управления проектами
ролевую структуру управления проектами
общепрофессиональную терминологию
Содействовать:
в развитии и оценке методов и инструментов управления проектами
в подборе, оценке и пр.
Являться базисом для:
разработки квалификационных и сертифицированных требований к методам, средствам, инструментам, а также профессионалам в области управления проектами

## Slide 7: Что такое PMBoK?
PMBoK (Project Management Body of Knowledge) — это международный стандарт управления проектами, разработанный Институтом PMI (Project Management Institute)
«PMBoK — это не инструкция, а свод лучших практик, которые можно адаптировать под контекст проекта»
В 6-м издании PMBoK содержимое разбито на 3 части:
Само Руководство PMBoK
Стандарт управления проектом
Приложения, глоссарий, указатели

## Slide 8: Что такое управление проектами по PMBoK?
Определить требования
Управление проектами — это приложение знаний, навыков, инструментов и методов к работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту.
Находить разумный компромисс между 6 конкурирующими ограничениями проекта:
по содержанию
по качеству
по расписанию (срокам)
по бюджету (затратам)
по ресурсам
по рискам
Спланировать и выполнить проект, удовлетворяя различные потребности и ожидания заинтересованных сторон
Scope
Time
Cost
1
2
3

## Slide 9: Главные проектные документы
Всего PMBoK указывает на 3 основных документа. Каждый из них выполняет свою конкретную функцию.
Устав проекта — документ, официально авторизующий проект
Описание содержания проекта — документ, в который включены описания всех планируемых работ и результаты поставки, необходимые к выполнению
План управления проектом — документ, описывающий ход выполнения проектных работ

## Slide 10: Участники проекта
Спонсор
Источники влияния
Офис управления проектом
Команда управления проектом
Заказчик
Исполнитель
Проектная команда
Менеджер проекта
Классификация участников проекта согласно PMBoK

## Slide 11: Инструменты и методы PMBoK
Методы PMBoK
Управление освоенным объёмом (EVM-метод)
Выравнивание ресурсов
Оценка «снизу вверх»
Быстрый подход
Древо решений
Анализ допущений
Метод набегающей волны
Анализ сети
Мозговой штурм
Инструменты PMBoK
Система управления конфигурацией
Система управления изменениями
Сетевая модель
Матрица вероятности и воздействия
Диаграмма Парето
Расписание контрольных событий
Система санкционирования выполненных работ

## Slide 12: 10 областей знаний
Управление Интеграцией
Управление Содержанием
Управление Временем
Управление Качеством
Управление Затратами
Управление Коммуникациями
Управление Персоналом
Управление Стейкхолдерами
Управление Поставками
Управление Рисками
Согласно 6-му изданию PMBoK:

## Slide 13
Управление проектами
1.Управление интеграцией проекта
1.1. Разработка устава проекта
1.2. Разработка предварительного описания содержания проекта
1.3. Разработка плана управления проектом
1.4. Мониторинг и управление работами проекта
1.5. Общее управление изменениями
1.6. Закрытие проекта
2. Управление содержанием проекта
2.1. Планирование содержания
2.2. Определение содержания
2.3. Создание CПП
2.4. Подтверждение содержания
2.5. Управление содержанием
3. Управление сроками проекта
3.1. Управление состава операций
3.2. Определение взаимосвязей операций
3.3. Оценка ресурсов операций
3.4. Оценка длительности операций
3.5. Разработка расписания
3.6. Управление расписанием
4. Управление стоимостью проекта
4.1. Стоимостная оценка
4.2. Разработка бюджета расходов
4.3. Управление стоимостью
5. Управление качеством проекта
5.1. Планирование качества
5.2. Процесс обеспечения качества
5.3. Процесс контроля качества
6. Управление человеческими ресурсами
6.1. Планирование человеческих ресурсов
6.2. Набор команды проектов
6.3. Развитие команды проекта
6.4. Управление командой проекта
7. Управление коммуникациями проекта
7.1. Планирование коммуникаций
7.2. Распространение информации
7.3. Отчётность по исполнению
7.4. Управление участниками проекта
8. Управление рисками проекта
8.1. Планирование управления рисками проекта
8.2. Идентификация рисков
8.3. Качественный анализ рисков
8.4. Количественный анализ рисков
8.5. Планирование реагирования на риски
8.6. Мониторинг и управление рисками
9. Управление контрактами проекта
9.1. Планирование покупок и приобретений
9.2. Планирование контрактов
9.3. Запрос информации у продавцов
9.4. Выбор продавцов
9.5. Администрирование контрактов
9.6. Закрытие контрактов
10. Управление стейкхолдерами
10.1. Выявление заинтересованных сторон
10.2. Выявление интересов стейкхолдеров
10.3. Оценка их влияния/отношения
10.4. Ранжирование/приоритизация
10.5. План взаимодействия
10.6. Реализация плана, контроль, анализ
10.7. Подведение итогов

## Slide 14: Структура PMBoK 7-го издания
Из чего состоит PMBoK?
12 принципов управления проектами
8 областей
(Performance Domains)
Модели, методы и артефакты

## Slide 15: 12 принципов PMBoK
Принцип | Суть | Пример для ИТ-проектов
Ориентация на ценность | Проект должен создавать измеримую пользу для бизнеса и пользователей | Внедрение функции «умный поиск», увеличивающей конверсию на 25%
Системное мышление | Учёт взаимосвязей проекта с организацией и внешней средой | Интеграция нового микросервиса с Legacy-системами компании
Лидерство | Создание вдохновляющей среды и культуры доверия | Проведение хакатонов для генерации инновационных решений
Адаптация к изменениям | Гибкий ответ на изменения требований и условий | Переход с монолитной архитектуры на микросервисы в середине проекта
Управление рисками | Проактивная идентификация и обработка угроз | Создание fallback-механизма при отказе cloud-провайдера
Вовлечённость команды | Активное участие и мотивация всех членов команды | Внедрение Gamification в систему трекинга задач
Фокус на стейкхолдерах | Учёт интересов всех заинтересованных сторон | Регулярные демо-сессии для продукт-менеджеров и клиентов
Использование подходящих методов | Выбор методологии под конкретные задачи проекта | Применение Скрама для нового продукта и Канбана для поддержки
Качество результатов | Обеспечение соответствия продукта требованиям и стандартам | Автоматизированное тестирование с покрытием 90%
Учёт сложности | Управление взаимозависимостями и неочевидными факторами | Координация 5 распределённых команд в разных часовых поясах
Устойчивость к изменениям | Сохранение эффективности в условиях нестабильности | Дублирование ключевых разработчиков на критических участках
Постоянное обучение | Систематический анализ опыта и совершенствование процессов | Ежеквартальные ретроспективы с выработкой улучшений
Notes: 12 принципов PMBoK
В PMBoK 7-го издания (2021) 12 принципов управления проектами заменили собой жёсткие процессы из предыдущих версий. Эти принципы носят универсальный характер и особенно актуальны для ИТ-проектов, где важна гибкость.
1. Ориентация на ценность
Суть: главная цель проекта — создание измеримой пользы для бизнеса и пользователей. Пример для ИТ
Внедрение новой функции в приложении, которая увеличивает конверсию на 15%.
Отказ от «лишних» задач, не влияющих на результат.
2. Системное мышление
Суть: проект — часть большой системы (компания, рынок, экосистема). Пример для ИТ
Учёт влияния нового API на Legacy-системы.
Согласование разработки с маркетингом и поддержкой.
3. Лидерство
Суть: менеджер проектов вдохновляет команду и стейкхолдеров. Пример
Проведение ретроспектив для мотивации команды.
Урегулирование конфликтов между разработчиками и заказчиком.
4. Адаптация к изменениям
Суть: готовность к изменениям требований, технологий и условий. Пример для ИТ
Пересмотр ТЗ после тестирования MVP.
Переход на новый фреймворк в середине проекта.
5. Управление рисками
Суть: проактивное выявление и минимизация угроз. Пример
Резервный план при сбое облачного сервиса.
Тестирование безопасности перед релизом.
6. Вовлечённость команды
Суть: команда должна быть мотивирована и чётко понимать роли. Пример
Использование матрицы RACI для распределения задач в Agile-команде.
Регулярные 1-2-1-встречи с разработчиками.
7. Фокус на стейкхолдерах
Суть: удовлетворение потребностей всех заинтересованных сторон. Пример
Регулярные демо для заказчика.
Учёт требований compliance-отдела.
8. Использование подходящих методов
Суть: выбор методологии (Agile, Waterfall, Hybrid) под конкретный проект. Пример
Скрам для стартапа с неясными требованиями.
Waterfall для проекта с жёсткими регуляторными нормами.
9. Качество результатов
Суть: соответствие продукта стандартам и ожиданиям. Пример
Автоматизированное тестирование каждой сборки.
Проверка UX на фокус-группах.
10. Сложность проекта
Суть: учёт всех взаимосвязанных факторов (технических, организационных). Пример
Управление зависимостями между микросервисами.
Координация распределённой команды.
11. Устойчивость к изменениям
Суть: способность проекта «выживать» при кризисах. Пример
Резервное финансирование на случай задержек.
Кросс-функциональность команды для подстраховки.
12. Постоянное обучение
Суть: анализ опыта и улучшение процессов. Пример
Ретроспективы после каждого спринта.
Внедрение уроков из прошлых проектов.

## Slide 16: 8 Performance Domains (областей)
Термин | Перевод | Пояснение
Stakeholders | Управление стейкхолдерами | Работа с ожиданиями и вовлечением клиентов, команды, руководства
Team | Формирование и развитие команды | Создание эффективной рабочей группы, распределение ролей
Development Approach | Выбор методологии разработки | Решение использовать Agile, Waterfall или гибридную модель
Planning | Гибкое планирование | Создание адаптируемых планов с учётом изменений
Project Work | Исполнение и контроль | Реализация задач и мониторинг прогресса
Delivery | Обеспечение бизнес-ценности | Фокус на результате, который приносит пользу компании
Measurement | Метрики и аналитика | Оценка эффективности через KPI и другие показатели
Uncertainty | Управление рисками и неопределённостью | Работа с непредвиденными обстоятельствами и потенциальными угрозами
Notes: Ключевые области управления проектами
Stakeholders — управление ожиданиями и вовлечённостью.
Team — формирование и развитие команды.
Development Approach — выбор методологии (Agile, Predictive, Hybrid).
Planning — создание гибких планов.
Project Work — исполнение и контроль.
Delivery — обеспечение ценности для бизнеса.
Measurement — метрики и анализ эффективности.
Uncertainty — управление рисками и неопределённостью.

## Slide 17: Сравнение PMBoK 6 и PMBoK 7
Критерий | PMBoK 6 (2017) | PMBoK 7 (2021)
Структура | 49 процессов, 10 областей знаний | 12 принципов, 8 областей
Гибкость | Жёсткие этапы | Адаптация под любой подход
Фокус | Документы и артефакты | Ценность и результаты

## Slide 18: Сравнение PMBoK 6 и PMBoK 7
Критерий | PMBoK 6 | PMBoK 7 | Что изменилось?
Структура | 49 процессов, 10 областей знаний | 12 принципов, 8 областей | От процессов — к принципам и гибкости
Фокус | Документы и планы | Ценность и результаты | Акцент на бизнес-пользу, а не формальности
Методологии | Waterfall (с упоминанием Agile) | Agile, Hybrid, Adaptive | Поддержка современных ИТ-подходов
Риски | Часть области «Управление рисками» | Отдельная область Uncertainty | Учёт не только рисков, но и неопределённости
Гибкость | Жёсткие этапы | Адаптация под контекст проекта | Нет «единственно верного» пути
Инструменты | Привязаны к процессам | Универсальные (WBS, RACI, EVM и др.) | Можно комбинировать свободнее

## Slide 19: Инструменты и методы PMBoK
Инструментарий менеджера проектов
Для анализа
SWOT, PESTLE, Root Cause Analysis.
Для планирования
WBS (Work Breakdown Structure), диаграммы Ганта, Critical Path Method.
Для коммуникаций
Матрица RACI, встречи, отчёты о статусе.
Для контроля
Earned Value Management (EVM), KPI, dashboards.

## Slide 20: Итоги занятия
Сегодня мы:
узнали, что такое стандарт PMBoK
получили системное представление об управлении проектами, познакомились с процессами и терминологией
разобрались в особенностях 6-го и 7-го изданий
рассмотрели инструменты и методы PMBoK
Notes: Что узнаем на занятии.

## Slide 21: Рефлексия
Что узнали нового?
Что изменилось? Раньше я думал(а), что… А теперь…
Какие вопросы остались?
Notes: Вопрос-интерактив, вовлечение слушателей, подводка к теме.