## Slide 1: Формирование команды проекта
Роли и ответственность участников команды

## Slide 2: Цели занятия
Познакомиться с основами формирования и управления эффективной проектной командой
Изучить роли и ответственности участников проектной команды
Рассмотреть разные модели формирования команд
Notes: Что узнаем на занятии.

## Slide 3: Вопрос
Что для вас команда?
Notes: Вопрос-интерактив, вовлечение слушателей, подводка к теме.

## Slide 4: Основные понятия
Проектная команда Группа людей с разными компетенциями, объединённых для достижения целей проекта в установленные сроки и с учётом ограничений
Роли в проектной команде Конкретные функции и обязанности, которые участники команды выполняют для обеспечения выполнения задач проекта
Эффективность команды Способность команды достигать поставленных целей с максимальной производительностью и минимальными потерями ресурсов

## Slide 5: Проектная команда
Notes: 1. Определение проектной команды
Что такое проектная команда?
Проектная команда — это временное объединение профессионалов с различными навыками и опытом, организованное для выполнения задач конкретного проекта. Основной целью такой команды является достижение чётко определённых результатов в рамках установленных сроков, бюджета и качества.
Особенности временных коллективов в проектах:
Ограниченное время существования: команда формируется только на период реализации проекта. После завершения проекта команда может быть распущена или перераспределена.
Многофункциональность: члены команды часто представляют разные отделы или функциональные области, чтобы обеспечить междисциплинарный подход.
Временное лидерство: руководитель проекта часто выполняет функции лидера только на период проекта, без влияния на постоянные организационные структуры.
Уникальность задач: проектная команда решает задачи, которые отличаются от повседневной операционной деятельности организации.

## Slide 6: Зачем управлять командой?
Notes: Значение управления командой для успеха проекта
Роль команды в достижении целей:
Проектная команда играет ключевую роль в реализации проекта, так как:
- члены команды выполняют конкретные задачи, обеспечивающие движение к цели;
- коллективные усилия обеспечивают синергетический эффект, когда результат работы команды превосходит вклад отдельных её участников;
- правильное распределение обязанностей позволяет использовать сильные стороны каждого участника, минимизируя слабые.
Связь командной эффективности с успешностью проекта:
Влияние на сроки и качество: эффективная команда работает слаженно, минимизируя задержки и обеспечивая высокое качество результатов.
Управление ресурсами: сильная команда способна рационально использовать доступные ресурсы, избегая перерасходов.
Решение сложных задач: хорошо управляемая команда быстрее находит решения для непредвиденных проблем, адаптируясь к изменениям.
Снижение рисков: чёткая коммуникация и проактивный подход внутри команды уменьшают вероятность ошибок и конфликтов.
Пример: если команда проекта недостаточно мотивирована или плохо организована, это может привести к несоблюдению сроков, перерасходу бюджета и снижению качества. Напротив, сильная команда не только справляется с задачами, но и часто превосходит ожидания.

## Slide 7: Этапы формирования команды
Шаг 5. Учёт мотивации
Насколько участники заинтересованы в достижении целей проекта?
Соответствие личных целей сотрудников целям проекта
Шаг 4. Анализ личностных качеств
Умение работать в команде
Гибкость, стрессоустойчивость, коммуникабельность
Шаг 3. Оценка профессиональных навыков и опыта
Соответствие требованиям проекта
Анализ резюме, портфолио, рекомендаций
Шаг 2. Подбор участников
Шаг 1. Планирование состава команды
Определение задач проекта: какие задачи необходимо решить? Это определяет, какие специалисты потребуются
Анализ потребностей в компетенциях: составление списка навыков и знаний, необходимых для выполнения задач
Определение численности команды: учитывается объём работ, бюджет и сроки проекта
Notes: Этапы формирования команды
Шаг 1. Планирование состава команды
Определение задач проекта: какие задачи необходимо решить? Это определяет, какие специалисты потребуются.
Анализ потребностей в компетенциях: составление списка навыков и знаний, необходимых для выполнения задач.
Определение численности команды: учитывается объём работ, бюджет и сроки проекта.
Пример: для разработки нового программного продукта может потребоваться менеджер проекта, программист, дизайнер интерфейсов, тестировщик, маркетолог и пользователь (представитель заказчика).
Шаг 2. Подбор участников
Шаг 3. Оценка профессиональных навыков и опыта:
Соответствие требованиям проекта.
Анализ резюме, портфолио, рекомендаций.
Шаг 4. Анализ личностных качеств:
Умение работать в команде.
Гибкость, стрессоустойчивость, коммуникабельность.
Шаг 5. Учёт мотивации:
Насколько участники заинтересованы в достижении целей проекта?
Соответствие личных целей сотрудников целям проекта.
Пример: технический эксперт должен обладать глубокими знаниями в предметной области, а менеджер проекта — навыками управления временем, людьми и бюджетом.

## Slide 8: Основные роли в команде

## Slide 9: Основные роли в команде
Исполнительные роли
Бизнес-аналитик (Business Analyst, BA)
Архитектор (Solution/System Architect)
Разработчики (Developers: Frontend, Backend, Full-stack, Mobile и др.)
Тестировщик/ QA-инженер (QA Engineer, Tester)
DevOps-инженер
Дизайн
UX/UI-дизайнер
Графический дизайнер
Дополнительные роли (зависит от проекта)
Маркетолог (Product Marketing Manager)
Контент-менеджер / Технический писатель
Data Analyst / Scientist
Системный администратор
Менеджер по работе с клиентами
Руководящие роли
Руководитель проекта (Project Manager, PM)
Scrum Master (в Agile/Scrum)
Product Owner (PO, Владелец продукта)
Notes: В проектной команде роли могут варьироваться в зависимости от методологии (Agile, Waterfall, Scrum и др.), масштаба проекта и специфики отрасли. Однако есть ключевые роли, которые встречаются в большинстве проектов.
Основные роли в проектной команде
1. Руководящие роли
Руководитель проекта (Project Manager, PM)
  Управляет проектом: планирует, контролирует сроки, бюджет и риски.
  Координирует команду и коммуникацию между стейкхолдерами.
  Отвечает за достижение целей проекта.
Scrum Master (в Agile/Scrum)
  Помогает команде следовать процессам Scrum.
  Устраняет препятствия, обеспечивает эффективную работу.
  Не управляет людьми, а помогает процессу.
Product Owner (PO, Владелец продукта)
  Формирует видение продукта и приоритеты (бэклог).
  Представляет интересы заказчика и пользователей.
  Принимает ключевые решения по функционалу.
2. Исполнительные роли (разработка и реализация)
Бизнес-аналитик (Business Analyst, BA)
  Собирает и анализирует требования заказчика.
  Формулирует ТЗ, помогает в проектировании решений.
Архитектор (Solution/System Architect)
  Проектирует техническую структуру решения.
  Выбирает технологии, обеспечивает масштабируемость.
Разработчики (Developers: Frontend, Backend, Full-stack, Mobile и др.)
  Пишут код, реализуют функционал продукта.
  Тестируют и исправляют ошибки.
Тестировщик/QA-инженер (QA Engineer, Tester)
  Проверяет качество продукта, ищет баги.
  Автоматизирует тесты (если Automation QA).
DevOps-инженер
  Настраивает CI/CD (непрерывную интеграцию и доставку).
  Работает с облаками, мониторингом, инфраструктурой.
3. Дизайн и UX/UI
UX/UI-дизайнер
  Проектирует пользовательский интерфейс и опыт.
  Создаёт прототипы, визуальные решения.
Графический дизайнер
  Готовит иллюстрации, иконки, брендинг.
4. Дополнительные роли (зависит от проекта)
Маркетолог / Product Marketing Manager
  Разрабатывает стратегию продвижения продукта.
Контент-менеджер / Технический писатель
  Создаёт документацию, инструкции, контент.
Data Analyst / Scientist
  Анализирует данные, строит прогнозы (если проект Data-driven).
Системный администратор
  Поддерживает серверы и ИТ-инфраструктуру.
Менеджер по работе с клиентами
  Взаимодействует с заказчиком, собирает обратную связь.
Важно:
В небольших проектах один человек может совмещать несколько ролей (например, PM + Product Owner, разработчик + тестировщик).
В Agile-командах (Scrum, Kanban) чаще используют кросс-функциональные команды без жёсткого разделения.

## Slide 10: Модель Белбина
Главная идея модели
Рабочая команда наиболее эффективна, когда состоит из людей с разными способностями, образами мышления и личностными качествами.
При этом важно, чтобы члены команды не просто отличались, а дополняли друг друга. Тогда процесс заработает по принципу конвейера, где каждый сотрудник исполняет свои конкретные функции в проекте, а затем передаёт его дальше, по цепочке.
Notes: Использование модели Белбина для распределения ролей
Модель Белбина — это концепция, описывающая роли, которые люди могут выполнять в команде для эффективного достижения общих целей. Модель была разработана доктором психологических наук Мередитом Белбином в 1980-х годах на основе исследований групповой работы. Она помогает понять, как распределение ролей в команде влияет на её производительность, а также как индивидуальные особенности участников способствуют (или препятствуют) успешной совместной работе.
Она состоит из 9 типов и поделена на 3 группы: интеллектуальные роли — Генератор идей, Аналитик-стратег, Специалист; социальные роли — Душа команды, Исследователь ресурсов, Координатор; роли действия — Мотиватор, Реализатор, Педант.
Основные положения модели:
Роли зависят от личных качеств участников. Каждый человек имеет предрасположенность к выполнению определённых задач, основанную на его личности, навыках и предпочтениях.
Эффективная команда включает разные роли. Команда с разнообразием ролей лучше справляется с задачами, так как каждая роль компенсирует слабости других.
Роли Белбина — это не должности. Они описывают поведение человека в команде, а не его формальные обязанности.
Преимущества модели:
Повышение осведомленности: понимание своей роли помогает улучшить эффективность и взаимодействие в команде.
Оптимизация распределения задач: позволяет организовать команду так, чтобы учесть сильные стороны участников.
Улучшение динамики: способствует снижению конфликтов и повышению продуктивности.
Применение:
Модель Белбина используется:
- в управлении проектами для формирования сбалансированных команд;
- в корпоративном обучении и коучинге;
- при подборе персонала, чтобы понять, как новый сотрудник впишется в существующую команду.

## Slide 11: Классификация девяти ролей Белбина: кто есть кто
Источник
Notes: Генератор идей — изобретатель и новатор. Как правило, это руководитель команды. Полезен на начальных стадиях проекта, либо когда рабочий процесс застопорился и необходим драйвер для продолжения движения.
Аналитик-стратег — объективный и проницательный. Анализирует возможности по проекту, редко ошибается в оценке ситуации. Хладнокровный, часто интроверт. Полезен на стадии стратегического планирования.
Специалист — целеустремлённый эксперт. Делится необходимыми знаниями с командой, профессионал в своей области. Полезен в начале проекта, когда нужно проверить технические нюансы.

## Slide 12: Классификация девяти ролей Белбина: кто есть кто
Notes: Душа команды — мягкий и дипломатичный. Популярный человек в команде. Обладает эмпатией, создаёт в коллективе дружескую атмосферу, помогает решить конфликты между коллегами.
Исследователь ресурсов — харизматичный энтузиаст, экстраверт. Умеет налаживать отношения, грамотно вести переговоры и договариваться о выгодных условиях с подрядчиками или новыми клиентами.
Координатор — уверенный организатор. Обычно это лидер команды. Он распределяет задачи, устанавливает сроки выполнения, контролирует результат. Он хорошо знает свою команду и умело пользуется возможностями каждого сотрудника.

## Slide 13: Классификация девяти ролей Белбина: кто есть кто
Notes: 1. Мотиватор — энергичный и ориентированный на успех. Такой сотрудник сам обладает высоким уровнем мотивации и мотивирует других. Ему нравится вести за собой команду и он неплохо с этим справляется. Не терпит неудач и чувствительно на них реагирует.
2. Реализатор — дисциплинированный и трудолюбивый исполнитель. Настоящий солдат. На такого человека всегда можно положиться, он выполнит задачу в срок и сделает ровно то, что от него просят, консервативен. При выполнении задач всегда руководствуется здравым смыслом.
3. Педант или контролёр — добросовестный и тревожный. Этот сотрудник, как правило, завершает проект, «причёсывает» работу всей команды. Он аккуратен и внимателен, требователен к деталям, не любит делегировать, перфекционист. С виду спокойный интроверт, но внутри часто переживает, иногда больше, чем нужно. Педант душой болеет за результат и ответственно подходит к своей работе.

## Slide 14: Важно помнить
1
Если несколько человек в рабочей команде дублируют друг друга по ролям и функциям — возникает неэффективное распределение ресурсов внутри группы, снижается общая результативность
2
Для того чтобы выявить командные роли у сотрудников, рекомендуется использовать тестовую оценку персонала. Для разных ролей важны разные факторы, поэтому оценка должна быть комплексной и рассматривать человека по трём направлениям: мотивация, интеллект, личность
3
После оценки можно формировать команду. Начинайте с самой важной роли для проекта, а затем подбирайте остальных участников так, чтобы они дополняли качества друг друга и нейтрализовали недостатки. Здесь важен баланс сил всей команды
4
Модель командных ролей Белбина поможет сформировать органичную рабочую команду, которая будет способна эффективно справляться с поставленными задачами и регулярно приносить пользу компании
Notes: Как собрать рабочую команду по модели Белбина
После оценки и выявления командных ролей сотрудников можно приступать к формированию рабочей команды. Порядок отбора участников напрямую зависит от задачи компании, и начинать отбор рекомендуется с наиболее значимых командных ролей для определённой цели. А дальше под характеристики ведущих ролей подбираются остальные члены команды, которые дополнят и сбалансируют первых участников. Разберём на примерах.
Если стоит задача «вывод нового продукта на рынок» или «разработка антикризисной стратегии», то первыми скрипками выступят интеллектуальные роли: Генератор идей, Аналитик-стратег и Специалист. Генератор выдвинет идею, Аналитик проанализирует рынок и предоставит заключение, насколько идея Генератора жизнеспособна, а Специалист даст свои рекомендации по реализации задуманного.
Для задач «поиск новых партнёров/поставщиков» или «открытие нового магазина/филиала» незаменимыми будут социальные роли: Исследователь ресурсов, Координатор и Душа команды, ведь как раз они ориентированы на налаживание контактов между людьми и выстраивание долгосрочных деловых отношений.
При формировании команды важен баланс, чтобы достоинства одних участников смогли компенсировать недостатки других. Например, Аналитик будет периодически спускать Генератора идей «с небес на землю», Душа команды поможет Педанту справиться с лишней тревогой, а Мотиватор будет вдохновлять Реализатора, когда тот, из-за нелюбви к новому, будет противиться переменам.
Подходите к созданию рабочей команды творчески, ведь органично сформированный коллектив способен эффективно справиться с любой поставленной задачей.

## Slide 15: Вопрос
Пройдите тестирование и узнайте вашу роль
https://test-belbina.github.io/test_belbina/block/1
https://psytests.org/work/btrspi-run.html
Notes: Вопрос-интерактив, вовлечение слушателей, подводка к теме.

## Slide 16: Модели формирования команд
Ролевые модели
Таксономия ролей
RACI
Модель Адизеса
Личностные модели
DISC
MBTI
Шесть шляп мышления
Процессные модели
Этапы формирования команды (Такман-Тюкман)
Социальная динамика (Такман)
5 дисфункций команды (Ленсиони)
Notes: При формировании команды проекта применяются различные модели, помимо модели Белбина.
Вот список популярных моделей:
Модель ТАКСОНОМИИ ГРУППОВЫХ РОЛЕЙ (Taxonomy of Group Roles).
Модель DISC (Dominance, Influence, Steadiness, Compliance).
Модель MBTI (Myers-Briggs Type Indicator).
Модель «Фазы формирования команды» (Такман-Тюкман).
Модель Адизеса (Роли в управлении).
Модель социальной динамики Брюса Такмана.
Модель RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed).
Модель цветных шляп Эдварда де Боно (Six Thinking Hats).
Модель 5 дисфункций команды (по Ленсиони).
Описание каждой я дам в отдельном уроке. Не стоит тратить время тут.
1. Модель ТАКСОНОМИИ ГРУППОВЫХ РОЛЕЙ
Фокусируется на том, какие роли необходимы для достижения успеха в групповой динамике. Она расширяет подход Белбина, добавляя роли на основе различных психологических теорий. Роли могут быть функциональными (нацеленными на задачу), социальными или разрушительными.
2. Модель DISC
Определяет поведенческие стили людей:
D (Dominance) — доминирование, ориентированность на результат.
I (Influence) — влияние, общительность, умение мотивировать.
S (Steadiness) — стабильность, умение работать в команде, лояльность.
C (Compliance) — соответствие правилам, внимание к деталям.
Позволяет анализировать стили взаимодействия и устранять конфликты.
3. Модель MBTI
Разделяет людей на 16 психологических типов, основанных на предпочтениях в:
- экстраверсии/интроверсии;
- суждении/восприятии;
- рациональности/интуитивности;
- мысли/ощущениях. Позволяет понять, как члены команды воспринимают информацию и принимают решения.
4. Модель «Фазы формирования команды» (Такман-Тюкман)
Определяет 5 стадий развития команды:
- формирование (Forming) — знакомство и определение целей;
- штурм (Storming) — конфликты и борьба за роли;
- нормирование (Norming) — налаживание рабочих процессов;
- работа (Performing) — высокая эффективность;
- завершение (Adjourning) — расформирование команды.
5. Модель Адизеса (Роли в управлении)
Определяет четыре роли, необходимые для управления:
- Производитель (P) — исполнитель, ориентирован на выполнение задач;
- Администратор (A) — управляет процессами, обеспечивает стабильность;
- Предприниматель (E) — предлагает инновации и идеи;
- Интегратор (I) — объединяет людей, формирует культуру.
6. Модель социальной динамики Брюса Такмана
Сосредоточивается на следующих элементах успешной команды:
- правильная структура команды;
- подходящая организация и поддержка;
- умение разрешать конфликты.
7. Модель RACI
Определяет, кто несёт ответственность на каждом этапе работы:
- Responsible — кто выполняет задачу;
- Accountable — кто отвечает за конечный результат;
- Consulted — кто даёт консультации;
- Informed — кого нужно проинформировать.
8. Модель цветных шляп Эдварда де Боно
Использует 6 типов мышления для эффективного обсуждения и принятия решений:
- белая шляпа — анализ фактов;
- красная — эмоции и интуиция;
- чёрная — критика.
Желтая – оптимизм.
Зеленая – креативность.
Синяя – управление процессом.
9. Модель 5 дисфункций команды (Лэнсиони)
Фокусируется на устранении препятствий для продуктивной работы:
Отсутствие доверия.
Страх конфликта.
Отсутствие приверженности.
Уклонение от ответственности.
Невнимание к результатам.

## Slide 17: Модели формирования команд
Notes: При формировании команды проекта применяются различные модели, помимо модели Белбина.
Вот список популярных моделей:
Модель ТАКСОНОМИИ ГРУППОВЫХ РОЛЕЙ (Taxonomy of Group Roles).
Модель DISC (Dominance, Influence, Steadiness, Compliance).
Модель MBTI (Myers-Briggs Type Indicator).
Модель «Фазы формирования команды» (Такман-Тюкман).
Модель Адизеса (Роли в управлении).
Модель социальной динамики Брюса Такмана.
Модель RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed).
Модель цветных шляп Эдварда де Боно (Six Thinking Hats).
Модель 5 дисфункций команды (по Ленсиони).
Описание каждой я дам в отдельном уроке. Не стоит тратить время тут.
1. Модель ТАКСОНОМИИ ГРУППОВЫХ РОЛЕЙ
Фокусируется на том, какие роли необходимы для достижения успеха в групповой динамике. Она расширяет подход Белбина, добавляя роли на основе различных психологических теорий. Роли могут быть функциональными (нацеленными на задачу), социальными или разрушительными.
2. Модель DISC
Определяет поведенческие стили людей:
D (Dominance) — доминирование, ориентированность на результат.
I (Influence) — влияние, общительность, умение мотивировать.
S (Steadiness) — стабильность, умение работать в команде, лояльность.
C (Compliance) — соответствие правилам, внимание к деталям.
Позволяет анализировать стили взаимодействия и устранять конфликты.
3. Модель MBTI
Разделяет людей на 16 психологических типов, основанных на предпочтениях в:
- экстраверсии/интроверсии;
- суждении/восприятии;
- рациональности/интуитивности;
- мысли/ощущениях. Позволяет понять, как члены команды воспринимают информацию и принимают решения.
4. Модель «Фазы формирования команды» (Такман-Тюкман)
Определяет 5 стадий развития команды:
- формирование (Forming) — знакомство и определение целей;
- штурм (Storming) — конфликты и борьба за роли;
- нормирование (Norming) — налаживание рабочих процессов;
- работа (Performing) — высокая эффективность;
- завершение (Adjourning) — расформирование команды.
5. Модель Адизеса (Роли в управлении)
Определяет четыре роли, необходимые для управления:
- Производитель (P) — исполнитель, ориентирован на выполнение задач;
- Администратор (A) — управляет процессами, обеспечивает стабильность;
- Предприниматель (E) — предлагает инновации и идеи;
- Интегратор (I) — объединяет людей, формирует культуру.
6. Модель социальной динамики Брюса Такмана
Сосредоточивается на следующих элементах успешной команды:
- правильная структура команды;
- подходящая организация и поддержка;
- умение разрешать конфликты.
7. Модель RACI
Определяет, кто несёт ответственность на каждом этапе работы:
- Responsible — кто выполняет задачу;
- Accountable — кто отвечает за конечный результат;
- Consulted — кто даёт консультации;
- Informed — кого нужно проинформировать.
8. Модель цветных шляп Эдварда де Боно
Использует 6 типов мышления для эффективного обсуждения и принятия решений:
- белая шляпа — анализ фактов;
- красная — эмоции и интуиция;
- чёрная — критика.
Желтая – оптимизм.
Зеленая – креативность.
Синяя – управление процессом.
9. Модель 5 дисфункций команды (Лэнсиони)
Фокусируется на устранении препятствий для продуктивной работы:
Отсутствие доверия.
Страх конфликта.
Отсутствие приверженности.
Уклонение от ответственности.
Невнимание к результатам.

## Slide 18: Матрица RACI: распределение обязанностей
Структура RACI
Responsible (ответственный): кто выполняет задачу?
Accountable (владелец задачи): кто отвечает за результат?
Consulted (консультант): с кем нужно проконсультироваться?
Informed (информируемый): кого нужно держать в курсе?
Notes: Распределение обязанностей
Создание матрицы ответственности (RACI)
Матрица RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) — инструмент для распределения ответственности за задачи в проекте.
Структура RACI:
Responsible (Ответственный): Кто выполняет задачу?
Accountable (Владелец задачи): Кто отвечает за результат?
Consulted (Консультант): С кем нужно проконсультироваться?
Informed (Информируемый): Кого нужно держать в курсе?
Модель RACI помогает избежать сложностей в коммуникации, когда непонятно, кто принимает решения, кто выполняет работу, кто несёт ответственность. Чаще всего матрица представляет собой табличку, где по вертикали расположены задачи, а по горизонтали — фамилии конкретных людей. На пересечении — то, какие роли они выполняют в проекте. Это позволяет избежать дублирования работ и конфликтов интересов.
Каждая буква в аббревиатуре RACI обозначает одну из четырёх ролей:
Responsible (ответственный за работу) — тот, кто непосредственно выполняет задание.
Accountable (ответственный за результат) — тот, кто принимает работу и несёт ответственность за результат.
Consulted (консультирующий) — тот, кто оказывает консультативную помощь.
Informed (информируемый) — тот, кто в курсе принимаемых решений и хода выполнения задачи.
Матрица помогает проанализировать распределение полномочий и ответственности. Например, обнаружить, что у какой-то задачи слишком много исполнителей (это может привести к перекладыванию ответственности), а другие оставлены без внимания. Каждая активность обязательно должна иметь роли «ответственного» и «исполнителя». Иначе либо задачу некому выполнять, либо не с кого спросить результат.

## Slide 19: Матрица RACI: пример
Notes: Давайте рассмотрим, как работает матрица ответственности на примере разработки мобильного приложения.
В таблице по вертикали выписываем задачи, которые нужно выполнить, чтобы получить готовое приложение.
По горизонтали выписываем исполнителей проекта — должности либо фамилии сотрудников.
Следующим шагом распределяем роли команды:
R-участники
Писать техническое задание для приложения будет заказчик.
Заниматься дизайном — дизайнер.
Разрабатывать и тестировать приложение — разработчик и тестировщик.
A-участники
В нашем примере нести ответственность за выполнение всех задач, связанных с созданием приложения, будет менеджер проекта. Все R-участники будут отчитываться ему о ходе выполнения работ и сдавать результаты.
C-участники
Дизайнер может проконсультировать заказчика, когда тот будет составлять техническое задание. Например, подсказать, как правильно составить ТЗ на дизайн приложения. На этом же этапе свой совет может дать и разработчик.
I-участники
Тестировщика нужно проинформировать о том, что разработчик закончил свои задачи, а заказчика — о том, что приложение готово и протестировано.

## Slide 20: Типология DISC
Модель DISC строится на двух основополагающих критериях:
Особенности восприятия человеком мира, в котором он функционирует (в качестве враждебной или благоприятной среды).
Особенности поведения человека в конкретных ситуациях (активным является его поведение или реактивным).
Notes: Типология DISC. Эта система классификации личности основана на четырёх типах поведения. Каждый тип имеет свои особенности и потребности, которые можно использовать для успешного формирования команды.
В реальной жизни чаще встречаются люди, в поведении которых два поведенческих типа DISC проявляются почти в равной степени ярко. Каждый из поведенческих типов может проявляться в человеке в равной степени или один из них чуть больше, но главное, что они оба заметны в поведении данного человека и определяют его ценности и базовую мотивацию. Как правило, в человеке сочетаются «граничащие» цвета.

## Slide 21: Тип D (Dominance, превосходство, красный)
Как общаться?
Общаться прямолинейно
Предлагать альтернативы и варианты
Позволять выбирать
Аргументировать свои слова
Держаться уверенно, открыто
Говорить фактами, но не перегружать информацией
Как узнать?
Потребность: результат, победа.
Общее впечатление: экстраверт, целеустремлённый.
Способ общения: прямой.
Крайняя степень: раздражительность, вспыльчивость, агрессия.
Жестикуляция: активная, широкие жесты.
Походка: быстрая, устремляющаяся.
Это лидеры, руководители, авторитарные люди, которые знают, чего хотят.
Сильные стороны D: работают на результат, быстрая реакция, активная жизненная позиция. Они всегда отстаивают свою точку зрения. Сильная воля.
Слабые стороны D: тяжело находят подход к людям, слишком прямолинейны, могут давить на людей и настаивать. В состоянии стресса склонны проявлять агрессию.
Notes: Это лидеры, руководители, авторитарные люди, которые знают, чего хотят. Ведут себя энергично, уверенно. Они нетерпеливые, рискованные, склонны к быстрым, не всегда обдуманным решениям, но целеустремлённые, амбициозные, волевые. Очень ценят своё время, не склонны к доверию и сочувствию.
Они стремятся перевыполнить задание, чтобы проявить себя. Стараются не стоять на месте, им нужен результат и прогресс.
Сильные стороны D: работают на результат, быстрая реакция, активная жизненная позиция. Они всегда отстаивают свою точку зрения. Сильная воля.
Слабые стороны D: тяжело находят подход к людям, слишком прямолинейны, могут давить на людей и настаивать. В состоянии стресса склонны проявлять агрессию.
D могут быть руководителями, формальными лидерами. Они ориентированы на прибыль и имеют организаторские способности.

## Slide 22: Вопрос
Выберите характерных представителей типа D:
Пётр Первый
Д’Артаньян
Ослик Иа
Шерлок Холмс
Давайте поразмышляем и назовём ещё ярких представителей типа D.
Notes: Выберите характерных представителей типа D:
Пётр Первый
Д’Артаньян
Ослик Иа
Шерлок Холмс
Давайте поразмышляем и назовём ещё ярких представителей типа D.

## Slide 23: Тип I (Influential, влияющий, жёлтый)
Как общаться?
Быть приветливыми, улыбаться, шутить
Строить дружеские отношения
Разрешать им высказаться
Слушать с вниманием и интересом.
Использовать эмоционально-окрашенные слова
Поддерживать контакт
Как узнать?
Потребность: новые впечатления.
Общее впечатление: экстраверт, душа компании.
Способ общения: гибкий, уклончивый, неконкретный.
Крайняя степень: неорганизованность, необязательность.
Жестикуляция: активная, экспрессивная, с богатой мимикой.
Походка: плавная, уверенная.
Общительные, жизнерадостные люди, быстро знакомятся с новыми людьми. Они харизматичны, много говорят, но доверчивы, импульсивны, невнимательны, непунктуальны.
Сильные стороны I: неординарное мышление, креативность, любовь ко всему новому, доброжелательность, способность видеть в других партнёров, а не соперников.
Слабые стороны I: импульсивность, нелюбовь к деталям и цифрам, непунктуальность. Часто становятся навязчивыми в состоянии стресса. Эмоциональны и склонны к эксплуатации.
Notes: Общительные, жизнерадостные люди, быстро знакомятся с новыми людьми. Это специалисты по связям с общественностью, пиарщики, маркетологи, журналисты, ведущие, актёры. Им важно внимание к себе. Они харизматичны, много говорят, но доверчивы, импульсивны, невнимательны, непунктуальны.
Сильные стороны I: неординарное мышление, креативность, любовь ко всему новому, доброжелательность, способность видеть в других партнёров, а не соперников.
Слабые стороны I: импульсивность, нелюбовь к деталям и цифрам, непунктуальность. Часто становятся навязчивыми в состоянии стресса. Эмоциональны и склонны к эксплуатации.
Это неформальные лидеры. Они креативны, могут мотивировать других на результат, способны решать конфликты мирно. Они хорошие командные игроки.

## Slide 24: Вопрос
Выберите характерных представителей типа I:
Тигра из мультфильма «Винни Пух»
Шерлок Холмс
Екатерина Великая
Золушка
Давайте поразмышляем и назовём ещё ярких представителей типа I.
Notes: Выберите характерных представителей типа I:
Тигра из мультфильма «Винни Пух»
Шерлок Холмс
Екатерина Великая
Золушка
Давайте поразмышляем и назовём ещё ярких представителей типа I.

## Slide 25: Тип S (Steadiness, постоянный, зелёный)
Как общаться?
Не торопить, дать время на принятие решения
Предоставить необходимые гарантии
Излагать информацию логично и последовательно
Быть искренними
Мягко подталкивать к нужному решению
Как узнать?
Потребность: надёжность.
Общее впечатление: интроверт, спокойный.
Способ общения: уклончивый.
Крайняя степень: собственничество, болезненная привязанность.
Жестикуляция: умеренные жесты.
Походка: ровная, небыстрая.
Это точно командные игроки. Они спокойны, терпеливы. Таким людям необходима стабильность и безопасность, при резких переменах требуется помощь.
Сильные стороны S: внимательность к окружающим, поддержание идеального порядка в делах и вещах, надёжность, стабильность.
Слабые стороны S: уступчивость, зависимость, боязнь перемен, нежелание говорить о проблемах. Также они склонны обижаться, но о своих чувствах предпочитают не говорить.
Notes: Это точно командные игроки. Они спокойны, терпеливы, скромны и неторопливы, всегда готовы помочь, лояльны, хорошие участники команды, внимательные слушатели. Таким людям необходима стабильность и безопасность, при резких переменах требуется помощь. Медлительны, нерешительны, упрямы.
Сильные стороны S: внимательность к окружающим, поддержание идеального порядка в делах и вещах, надёжность, стабильность.
Слабые стороны S: уступчивость, зависимость, боязнь перемен, нежелание говорить о проблемах. В стрессе для них характерно соглашаться. Также они склонны обижаться, но о своих чувствах предпочитают не говорить.
S прекрасно себя зарекомендуют в работе, связанной с командообразованием, объединением людей, с индивидуальным подходом к сотрудникам.

## Slide 26: Вопрос
Выберите характерных представителей типа S:
Шерлок Холмс
Пётр Первый
Кот Леопольд
Карлсон
Давайте поразмышляем и назовём ещё ярких представителей типа S.
Notes: Выберите характерных представителей типа S:
Шерлок Холмс
Пётр Первый
Кот Леопольд
Карлсон
Давайте поразмышляем и назовём ещё ярких представителей типа S.

## Slide 27: Тип C (Сompliance, соответствующий, cиний)
Как общаться?
Дать больше точных данных: факты, цифры и доказательства
Последовательно отвечать на все вопросы, не используя общих фраз
Не давить и не торопить, быть терпеливыми
Уважать личное пространство, соблюдать дистанцию
Сохранять контроль
Как узнать?
Потребность: информация.
Общее впечатление: интроверт, целеустремлённый.
Способ общения: прямой.
Крайняя степень: критик, скептик.
Жестикуляция: неактивная, мало жестов.
Походка: ровная, небыстрая.
Это аналитики. Эмоционально закрыты, собранны, организованны. Планируют всё заранее.
Сильные стороны С: способность замечать самые мелкие детали и факты, системность, точность, порядок во всём, аккуратность. Организованность и рациональность.
Слабые стороны С: излишняя скрупулёзность, склонность к осуждению, отсутствие гибкости. На стресс реагируют уходом в себя, замыкаются.
Notes: Это аналитики. Люди данного типа прекрасно работают с бумагами, из них получаются хорошие бухгалтеры, экономисты, юристы, секретари. Для них превыше всего — буква закона и инструкции. Эмоционально закрыты, собраны, организованы. Планируют всё заранее.
Они тщательно анализируют каждую деталь, прежде чем принять решение. Часто такие люди не стремятся к личному контакту, производят впечатление неэмоциональных и холодных. Осторожны, требовательны, системны, опрятны, дипломатичны, точны и тактичны.
Сильные стороны С: способность замечать самые мелкие детали и факты, системность, точность, порядок во всём, аккуратность. Организованность и рациональность.
Слабые стороны С: излишняя скрупулезность, склонность к осуждению, отсутствие гибкости. На стресс реагируют уходом в себя, замыкаются.

## Slide 28: Вопрос
Выберите характерных представителей типа С:
Шерлок Холмс
Штирлиц
Сова из сказки про Винни-Пуха
Карлсон
Давайте поразмышляем и назовём ещё ярких представителей типа С.
Notes: Выберите характерных представителей типа С:
Шерлок Холмс
Штирлиц
Сова из сказки про Винни-Пуха
Карлсон
Давайте поразмышляем и назовём ещё ярких представителей типа С.

## Slide 29: Вопрос
Пройдите тестирование и узнайте ваш тип
См отдельный файл с тестом

## Slide 30: Вопрос
Пройдите тестирование и узнайте ваш тип личности
https://psytests.org/work/btrspi-run.html
Notes: Вопрос-интерактив, вовлечение слушателей, подводка к теме.

## Slide 31: Итоги занятия
Сегодня мы:
познакомились с основами формирования и управления эффективной проектной командой
изучили роли и ответственности участников проектной команды
рассмотрели разные модели формирования команд
Notes: Что узнали на занятии.

## Slide 32: Рефлексия
Что узнали нового?
Что изменилось? Раньше я думал(а), что…, а теперь…
Какие вопросы остались?
Notes: Вопрос-интерактив, вовлечение слушателей, подводка к теме.