## Slide 1: Командная работа и эффективные коммуникации

## Slide 2: План занятия
Характеристика команды
Типы команд
Этапы развития команд
Принципы эффективного лидерства
Управление конфликтами
Мотивация команды
Notes: Что узнаем на занятии.

## Slide 3: Цели занятия
Изучить ключевые характеристики эффективной проектной команды
Разобрать основные типы команд
Рассмотреть этапы развития команды по Такману
Познакомиться с принципами эффективного лидерства в управлении ИТ-проектами
Научиться выявлять и управлять конфликтами в команде, применяя стратегии их разрешения
Узнать методы мотивации команд (материальные и нематериальные, теория Герцберга, геймификация и др.)
Notes: Что узнаем на занятии.

## Slide 4: Вопрос
Как вы думаете, какими основными характеристиками обладают команды?
Приведите примеры команд.
Notes: Вопрос-интерактив, вовлечение слушателей, подводка к теме.

## Slide 5: Характеристика команды
Notes: А знаете ли вы, что..?
Стив Джобс приобрёл себе небольшую компанию в конце 90-х. Компания производила компьютеры. Офис находился в здании, где было три отдельных помещения — для аниматоров, компьютерщиков и руководителей. Казалось бы, всё удобно. Но Джобс не успокоился, пока не нашёл способ разместить всех в одном помещении. Поместив всех в одно открытое пространство, где они могли бы общаться и совместно решать задачи, Джобс не прогадал, а попал в самую точку. Коллеги почувствовали себя одним целым, способным создать нечто великое. Что из этого получилось — известно всем.

## Slide 6: Характеристика команды
Создание команды происходит под определённые командные цели
Нет необходимости в «идеальных» сотрудниках для решения задач
Участники команды постепенно приходят к общему пониманию ситуации и согласовывают способы её достижения (гибкость)
Notes: Создание команды происходит под определённые командные цели. Цели могут быть долгосрочными и краткосрочными.
При долгосрочной цели меняться и иметь определённые сроки могут задачи, а команды, собранные под такие цели, могут существовать долго.
А после того как краткосрочные цели достигнуты, необходимость в данной команде исчезает. И нет, это не повод для грусти. Если возникают новые задачи, то формируется новая команда, которая может включать в себя новых участников и изменять свою численность. Например, кто-то из членов команды может быть подключен не на 100%, а только под конкретную задачу или в качестве эксперта.
Такой подход делает процесс создания команд быстрым, эффективным и ограниченным по времени. Это очень важно, поскольку существует психологический эффект: люди работают продуктивнее, когда знают, что у них есть временные ограничения.
Нет необходимости в «идеальных» сотрудниках для решения задач. Да-да, вы не ослышались. В хорошей команде коллеги могут дополнять друг друга и при необходимости заменять. Способность самостоятельно перераспределять внутригрупповые функции и гибко их менять является важным показателем командной работы.
Участники команды постепенно приходят к общему пониманию ситуации и согласовывают способы её достижения. Для этого они вырабатывают внутрикомандные процедуры взаимодействия и принимают ответственность за конечные результаты. Об этом мы тоже поговорим в нашем курсе.
Получается, что ещё одной важной характеристикой эффективной команды является гибкость.

## Slide 7: Признаки некомандного поведения
Преобладание личных целей над групповыми
Нет общегрупповой ответственности
Отсутствие самоорганизации по отношению к рабочим задачам
Общение сотрудников поверхностно в рамках принятых норм и правил поведения
Кризис во взаимоотношениях в коллективе выражается в конфликте против кого-то
Notes: 1. Преобладание личных целей над групповыми. В деятельности это маскируется разными способами — от агрессии до скрытого саботажа. Агрессия проявляется в тех случаях, когда сотрудников заставляют делать то, что не соответствует их личным целям, но является целями компании.
2. Нет общегрупповой ответственности. Сотрудники стремятся передать ответственность за результат руководителю или переложить на других сотрудников или другие команды.
3. Отсутствие самоорганизации по отношению к рабочим задачам. Сотрудники ждут приказаний и постановки задач от руководителя. После этого они ожидают распределения функционала и нагрузок. При этом те же сотрудники могут очень эффективно организовываться для проведения совместного отдыха, праздников и т. п.
4. Общение сотрудников поверхностно в рамках принятых норм и правил поведения. Негласные нормы поведения вырабатываются внутри коллектива по принципу наиболее комфортного выживания в создавшихся условиях, но в таком общении мало доверия и поддержки.
5. Кризис во взаимоотношениях в коллективе выражается в конфликте против кого-то. Сотрудники не готовы и не хотят раскрываться, высказать личные цели, открыто показывать собственные амбиции. Всё это тщательно скрывается. Они комфортно себя чувствуют в условиях нахождения внутреннего или внешнего «врага», т. е. того, кто не принимает их норм поведения или является слабым звеном. Против «врага» сотрудники эффективно объединяются. Объединение для достижения целей компании в таком коллективе подменяется объединением против кого-то.
Вы спросите, а что же делать, если вы заметили за собой или за членами вашей команды подобные тревожные звоночки. Далее в курсе мы расскажем вам, как ставить общие цели, в чём находить мотивацию, как решать и проживать конфликты.

## Slide 8: 5 пороков команды
Notes: Патрик Ленсиони
Примечание для эксперта: см. в папке подробнее — есть целая презентация по этой теме.

## Slide 9: Типы команд

## Slide 10: Типы команд
Функциональные команды — это команды, которые создаются для выполнения определённой функции в организации. Например, отдел продаж, отдел маркетинга, отдел разработки продуктов
Проектные команды — это временные команды, которые создаются для выполнения определённого проекта. После завершения проекта команда может быть расформирована
Кросс-функциональные команды — это команды, которые включают в себя представителей разных отделов или функций. Такие команды часто создаются для решения комплексных задач, требующих объединения знаний и опыта разных специалистов, у которых есть все необходимые навыки, чтобы создавать, поддерживать и развивать целый продукт самостоятельно, без помощи других команд
Самоуправляемые команды — это команды, которые сами определяют свои цели, задачи и методы работы. Такие команды обычно имеют высокий уровень автономии и ответственности. Обычно это команды без явно выделенного руководителя, хотя чаще всего объединённые неформальным лидером
Notes: В современном мире благодаря развитию технологий появились ещё удалённые и распределённые команды. Это команды, которые состоят из двух и более сотрудников, работающих в разных географических точках, члены команды не используют одно и то же рабочее пространство, то есть не находятся физически в одном офисе. Они могут жить в разных городах, странах и часовых поясах, но при этом работать над одним проектом.

## Slide 11: Этапы развития команды

## Slide 12: Этапы развития команды
Модель Такмана — это схема, которая показывает, как со временем развиваются отношения в коллективе. Согласно схеме, обычно команда, как ребенок, проходит путь от буйной юности до стабильной зрелости.
Немного правил:
стадии нельзя пропустить, но можно сгладить;
переходы между стадиями можно замедлить или ускорить;
некоторые изменения не сразу могут быть заметными;
всего пять стадий развития команд. Четыре — про рабочий процесс, а пятый этап — роспуск.

## Slide 13: Формирование
Что это за этап?
Производительность: средняя, уровень конфликтов: низкий
Сотрудники знакомятся друг с другом, они вежливы и осторожны
Каждый работает обособленно, связи не сформированы
Что сделать сотруднику?
Определить для себя правила работы, границы, собственную роль
Задавать уточняющие вопросы, чтобы понять свои задачи и зону ответственности
Что сделать руководителю?
Проводить мероприятия и тимбилдинги для сплочения
Чётко определять зоны ответственности сотрудников
Объяснять рабочие процессы, критерии оценки работы
В период формирования важно быть честными и открытыми с командой, чтобы сразу определить точки столкновения и избежать конфликтных ситуаций

## Slide 14: Бурление
Что это за этап?
Производительность: низкая, уровень конфликтов: высокий
Самый сложный и важный этап, когда начинаются конфликты, стычки и недовольство
Люди становятся увереннее, узнают о подходах работы друг друга, формируются в маленькие группы
Что сделать сотруднику?
Не копить напряжение в себе, но при это не выливать недовольство на коллег
Стараться не вставать в позицию против кого-то
Определить, насколько процессы команды и коллег подходят вам
Абстрагироваться от общего хаоса и фокусироваться на индивидуальных задачах
Что сделать руководителю?
Выявлять конфликты на ранней стадии
Погружаться в причины ссор, помогать выяснить позиции коллегам
Направлять команду к общей цели
Этап бурления определяет, выйдет ли команда на уровень высокой производительности, сформулировав общий формат работы, или реализует потенциал лишь на 50%

## Slide 15: Нормирование
Что это за этап?
Производительность: средняя, уровень конфликтов: средний
Сотрудники на основе опыта формируют план работы
Разногласия сглаживаются, а конфликты становятся продуктивнее
Формируется принадлежность к общей цели
Что сделать сотруднику?
Брать ответственность за свою роль
Стараться прийти к консенсусу в конфликтах
Замечать сильные стороны своих коллег
Искать способы эффективного общения
Что сделать руководителю?
Напоминать о ценностях
Помогать в формировании плана и правил
Обсуждать изменения в формате работы
Этап нормирования может привести к стагнации, если команда перестанет обсуждать возможное обновление процессов. А мы знаем, что в динамичной среде с таким подходом не справиться!

## Slide 16: Функционирование
Что это за этап?
Производительность: высокая, уровень конфликтов: низкий
Здесь команда действительно становится командой
Люди привыкают друг к другу и устанавливают прочные связи
Что сделать сотруднику?
Работать на общую цель
Фокусироваться на личном и командном развитии
Что сделать руководителю?
Отмечать работу каждого сотрудника
Не допускать нездоровой конкуренции
Давать открытую обратную связь
Если на этапе функционирования команда не перформит на 100%, необходимо вернуться на шаг назад, к бурлению, и определить корень торможения
Notes: 5 этап. Расставание
На этом этапе команда расстаётся или переформируется, например по завершению проекта.
Получается, что на каждом этапе команда корректирует формат работы и, в зависимости от динамики, способна безболезненно перестроиться. Зачем вам знать, на какой стадии находится ваша команда? Всё просто — вы сможете корректировать путь её развития, выбирая определённый подход в работе и во взаимодействии с другими. Тогда повысится вероятность достижения максимального потенциала команды.

## Slide 17: Принципы эффективного лидерства

## Slide 18: Характеристики эффективного лидера
Notes: Лидерство в проектной среде — это способность вдохновлять, направлять и координировать работу команды для достижения целей проекта. Эффективное лидерство определяет успех команды, особенно в условиях ограниченных ресурсов и жёстких сроков.
1. Характеристики эффективного лидера
Видение и стратегическое мышление
Эффективный лидер видит «общую картину», понимает цели проекта и умеет донести их до команды.
Обеспечивает соответствие повседневных действий стратегическим задачам.
Коммуникабельность
Способность ясно выражать мысли и эффективно передавать информацию.
Умение выслушивать членов команды и учитывать их идеи.
Эмоциональная устойчивость
Способность сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях.
Умение справляться с конфликтами и поддерживать позитивный настрой.
Доверие и авторитет
Лидер заслуживает доверие благодаря честности, последовательности и профессионализму.
Участники команды должны быть уверены, что их лидер принимает взвешенные решения.
Гибкость
Адаптация к изменениям и способность менять подходы в зависимости от ситуации.

## Slide 19: Лидерство как основа управления
Notes: Лидерство как основа управления
Лидерство обеспечивает основу для:
- создания единства команды: лидер формирует общий дух, способствует сотрудничеству;
- повышения мотивации: через личный пример, поддержку и признание достижений;
- разрешения конфликтов: проактивное выявление и устранение проблем в команде.
Пример: лидер, который активно общается с командой, быстрее решает проблемы и снижает уровень стресса у участников.

## Slide 20: Стили управления
Notes: Стили управления и их применение
Ситуационное лидерство
Этот подход предполагает, что стиль управления должен зависеть от уровня зрелости команды:
Новички (низкий уровень зрелости): лидер действует директивно, предоставляет чёткие инструкции.
Развивающиеся участники: лидер активно поддерживает и мотивирует.
Опытные профессионалы: лидер переходит к делегированию и минимальному контролю.
Какие стили управления:
Автократичный стиль
Лидер принимает все решения самостоятельно.
Применяется в условиях кризиса, когда важна оперативность.
Риск: демотивация команды из-за недостатка автономии.
Демократичный стиль
Лидер вовлекает команду в процесс принятия решений.
Способствует развитию творческого подхода и ответственности.
Пример: обсуждение задач с командой для выбора оптимального подхода.
Делегирующий стиль
Лидер передаёт ответственность за выполнение задач компетентным участникам.
Эффективен для опытных и мотивированных сотрудников.
Риск: возможен недостаток контроля над ходом выполнения задач.

## Slide 21: Вопрос
Пройдите тестирование и узнайте ваш стиль лидерства
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1478478-test-na-stil-liderstva
Notes: Вопрос-интерактив, вовлечение слушателей, подводка к теме.

## Slide 22: Важность эмоционального интеллекта (EQ)
Notes: Важность эмоционального интеллекта (EQ)
Эмоциональный интеллект включает:
- самоосознание: способность понимать свои эмоции и управлять ими;
- эмпатию: умение понимать чувства других людей и учитывать их состояние;
- навыки общения: установление доверительных отношений.
Практическое значение EQ
Лидер с высоким эмоциональным интеллектом создаёт атмосферу, в которой члены команды чувствуют себя услышанными и ценными.
Умение справляться с эмоциями помогает управлять конфликтами и снижать стресс.

## Slide 23: Создание доверительной атмосферы
Покидать из импульса кейсы
Notes: Создание доверительной атмосферы в команде
Открытые коммуникации и прозрачность
Регулярное взаимодействие
Организация встреч (ежедневные стендапы, ретроспективы, статус-сессии).
Постоянное информирование команды о прогрессе и изменениях в проекте.
Чёткость и доступность информации
Объяснение целей, приоритетов и задач команды.
Использование инструментов управления (например, досок задач).
Пример: прозрачность позволяет каждому участнику видеть, как его вклад влияет на общий результат.
Поддержка инициативы и обратной связи
Стимулирование идей
Лидер поощряет креативные предложения и внедрение улучшений.
Создаёт среду, где участники не боятся делиться мыслями.
Конструктивная обратная связь
Оценивает не только результат, но и процесс.
Предоставляет рекомендации, поддерживая мотивацию и развитие команды.
Пример: лидер, который хвалит за успехи и помогает исправить ошибки, создаёт среду, где команда чувствует поддержку и готова расти.

## Slide 24: Управление конфликтами и обеспечение коммуникаций внутри команды

## Slide 25: Типы конфликтов
Тип конфликта | Описание | Пример
Личностные | Возникают из-за различий в характерах или ценностях участников | Разные подходы к общению или личные разногласия
Ролевые | Связаны с нечётким распределением обязанностей или пересечением функций | Несогласие между двумя сотрудниками, кто должен выполнять задачу
Информационные | Возникают из-за нехватки информации или её некорректной подачи | Команда получила противоречивые инструкции от руководства
Структурные | Обусловлены особенностями организационной структуры | Ограниченность ресурсов, разные уровни ответственности участников
Процессные | Возникают из-за разногласий по поводу методов выполнения задач | Дискуссия о том, какие технологии использовать для реализации проекта
Notes: Управление конфликтами и эффективное общение внутри команды — ключевые аспекты успешного проектного менеджмента. Конфликты, если их правильно разрешать, могут стать источником новых идей, но их игнорирование грозит разладом и снижением производительности.
1. Причины и виды конфликтов в проектной команде
Основные причины конфликтов
Конфликты интересов
Участники команды имеют разные приоритеты, что мешает согласованной работе.
Пример: отдел разработки нацелен на скорость, а отдел качества — на отсутствие дефектов.
Различия в стилях работы
Несовпадение методов выполнения задач.
Пример: один сотрудник ориентирован на детализацию, другой — на быстрое завершение.
Несоответствие ожиданий
Разное понимание целей, ролей или сроков.
Пример: сотрудник ожидает гибкости, а руководитель требует строгого соблюдения плана.

## Slide 26: Стратегии разрешения конфликтов
Notes: Стратегии разрешения конфликтов (по Томасу-Килменну).

## Slide 27: Алгоритм действий при конфликте
Идентифи-кация конфликта
Определите источник и тип конфликта
Пример: личностное противоречие или организа- ционный вопрос
Сбор фактов
Узнайте мнение каждой стороны
Пример: запросите описание ситуации от участников
Выбор стратегии
Определите, какая стратегия наиболее эффективна
Пример: при ролевом конфликте подойдёт сотрудничество
Проведение переговоров
Обсудите возможные решения, избегая обвинений
Пример: предложите компромиссное решение, устраивающее обе стороны
Закрепление договорённости
Запишите принятое решение и проконтроли-руйте его выполнение
Пример: зафиксируйте перераспреде-ление обязанностей
Notes: Алгоритм действий при конфликте
Идентификация конфликта
Определите источник и тип конфликта.
Пример: личностное противоречие или организационный вопрос.
Сбор фактов
Узнайте мнение каждой стороны.
Пример: запросите описание ситуации от участников.
Выбор стратегии
Определите, какая стратегия наиболее эффективна.
Пример: при ролевом конфликте подойдёт сотрудничество.
Проведение переговоров
Обсудите возможные решения, избегая обвинений.
Пример: предложите компромиссное решение, устраивающее обе стороны.
Закрепление договорённости
Запишите принятое решение и проконтролируйте его выполнение.
Пример: зафиксируйте перераспределение обязанностей.

## Slide 28: Мотивация команды

## Slide 29: Уровни мотивации
Мотивация 1.0 — это стремление человека удовлетворить свои элементарные биологические потребности (пища, вода и др.) и потребности в безопасности. Эта сила на протяжении многих десятков тысяч лет побуждала нас к активной деятельности и фактически позволила выжить в условиях дикой природы
Мотивация 2.0 — это метод кнута и пряника, когда человеком движет финансовая выгода. Эта схема успешна в сферах алгоритмической деятельности, т. е. рутинной деятельности, которую несложно описать пошагово в виде инструкции. Но доля алгоритмической деятельности в мире снижается
Внутренняя мотивация — мотивация 3.0

## Slide 30: Вопрос
Пройдите тестирование и узнайте, что вами движет https://psytests.org/emvol/dmspal.html
Notes: Вопрос-интерактив, вовлечение слушателей, подводка к теме.

## Slide 31: Мотивация. Что это?
Многогранный процесс создания условий для максимальной реализации потенциала команды
Notes: Мотивация в проектной среде — это процесс, направленный на создание условий, при которых каждый участник команды максимально использует свои знания, навыки и опыт для достижения целей проекта. Эффективные методы мотивации позволяют повысить вовлечённость, производительность и удовлетворённость сотрудников.

## Slide 32: Факторы мотивации
Тип фактора | Описание | Примеры
Внешние | Воздействия, которые приходят извне, часто материальные или организационные | Зарплата, бонусы, гибкий график, статус, награды
Внутренние | Связаны с личными целями, интересами и удовлетворением от работы | Удовольствие от выполнения задачи, рост, признание
Важно сочетать оба типа мотивации. Например, материальное поощрение усиливает внутреннюю мотивацию, если работа уже приносит удовлетворение.
Notes: Мотивация основывается на двух видах факторов:
- внешние и внутренние факторы мотивации;
- баланс факторов: важно сочетать оба типа мотивации. Например, материальное поощрение усиливает внутреннюю мотивацию, если работа уже приносит удовлетворение.

## Slide 33: Основные теории мотивации
Пирамида Маслоу (1954 год)
Notes: Основные теории мотивации
Пирамида Маслоу (1954)
Мотивация строится на пяти уровнях потребностей:
- физиологические потребности: комфортные условия труда, заработная плата;
- безопасность: стабильность работы, гарантии;
- социальные потребности: принадлежность к команде, поддержка;
- признание: благодарность за достижения, статус в коллективе;
самореализация: профессиональный рост, возможность творчества.
Применение в проектах
Предоставление возможностей для профессионального развития (уровень самореализации).
Обеспечение стабильности и справедливости (уровень безопасности).

## Slide 34: Двухфакторная теория Герцберга
Мотиваторы
Создают удовлетворённость
Интересная работа
Признание достижений
Профессиональный рост
Творческая самореализация
Ответственность
Гигиенические факторы
Влияют на отсутствие неудовлетворённости
Условия труда
Политика компании
Зарплата
Социальный пакет
Безопасность работы
Применение в проектах: устранить факторы неудовлетворённости и усилить мотиваторы
Notes: Двухфакторная теория Герцберга (1968)
Гигиенические факторы: влияют на отсутствие неудовлетворённости. Примеры: условия труда, политика компании, зарплата.
Мотиваторы: создают удовлетворённость. Примеры: интересная работа, признание, достижения.
Применение в проектах
Лидер должен устранить факторы неудовлетворённости (например, плохую коммуникацию) и усилить мотиваторы (поощрение за успехи).

## Slide 35: Двухфакторная теория Герцберга
Notes: Двухфакторная теория Герцберга (1968)
Гигиенические факторы: влияют на отсутствие неудовлетворённости. Примеры: условия труда, политика компании, зарплата.
Мотиваторы: создают удовлетворённость. Примеры: интересная работа, признание, достижения.
Применение в проектах
Лидер должен устранить факторы неудовлетворённости (например, плохую коммуникацию) и усилить мотиваторы (поощрение за успехи).

## Slide 36: Инструменты мотивации в проектной среде
Notes: Инструменты мотивации в проектной среде
Материальное стимулирование
Прямые выплаты: зарплата, бонусы за достижение KPI, премии за досрочное выполнение задач.
Косвенные преимущества: дополнительные дни отпуска, гибкий график работы, оплата обучения.
Пример: бонусная программа за выполнение ключевых этапов проекта вовремя.
Нематериальное стимулирование
Признание
Благодарность на общем собрании.
Вручение награды («Сотрудник месяца»).
Развитие и обучение
Возможности для карьерного роста.
Финансирование обучения или сертификации.
Командная поддержка
Тимбилдинги, корпоративные мероприятия.
Поддержка инициатив: возможность предлагать идеи и участвовать в принятии решений.

## Slide 37: Примеры мотивационных программ в проектах
Notes: Примеры мотивационных программ в проектах
Геймификация
Использование игровых механик для повышения мотивации:
- создание рейтингов командных достижений;
- вручение «значков» или «наград» за завершение этапов.
Пример: внедрение системы, где каждый член команды за выполнение задач получает баллы, которые затем можно обменять на призы.
Командные бонусы
Выплата бонусов не только индивидуально, но и всей команде за общий успех.
Укрепляет дух коллективизма и снижает конкуренцию между участниками.
Пример: если проект завершён досрочно, 10% от сэкономленного бюджета распределяются между всеми участниками.
Дни гибкой работы
Возможность работать из дома или выбрать удобный график.
Увеличивает лояльность и продуктивность сотрудников.
Пример: каждую пятницу команда может работать удалённо.

## Slide 38: Мотивация 3.0
Мастерство
Что это?
Стремление становиться лучше в своём деле
Как поддерживать?
Обучение за счёт компании (курсы, конференции)
Челленджи — сложные, но достижимые задачи
Регулярная обратная связь (не только от менеджера, но и от коллег)
Цель
Что это?
Понимание, зачем нужна работа
Примеры для ИТ:
Чёткое видение продукта (не «сделать фичу», а «улучшить жизнь пользователей»)
Участие команды в обсуждении стратегии
Открытость: зачем и как принимаются решения
Автономия
Что это?
Желание самостоятельно управлять своей работой
Как применять в ИТ-командах?
Гибкий график, удалённая работа
Возможность выбирать задачи (например, через бэклог Cкрама)
Минимум микроменеджмента — доверие вместо контроля
Основные характеристики мотивации 3.0:
Notes: Три ключевых элемента Мотивации 3.0 (по Дэниелу Пинку)
① Автономия (Autonomy)
Что это? Желание самостоятельно управлять своей работой.
Как применять в ИТ-командах?
  Гибкий график, удалённая работа.
  Возможность выбирать задачи (например, через бэклог Scrum).
  Минимум микроменеджмента — доверие вместо контроля.
② Мастерство (Mastery)
Что это? Стремление становиться лучше в своём деле.
Как поддерживать?
  Обучение за счёт компании (курсы, конференции).
  Челленджи — сложные, но достижимые задачи.
  Регулярная обратная связь (не только от менеджера, но и от коллег).
③ Цель (Purpose)
Что это? Понимание, зачем нужна работа.
Примеры для ИТ:
  Чёткое видение продукта (не «сделать фичу», а «улучшить жизнь пользователей»).
  Участие команды в обсуждении стратегии.
  Открытость: зачем и как принимаются решения.
3. Как внедрить Мотивацию 3.0 в ИТ-проектах?
Отказаться от избыточных KPI (например, «… строк кода в день» — это вредно).
Давать выбор (например, разработчик сам решает, как реализовать задачу).
Показывать impact — как работа команды влияет на бизнес.
Поощрять инициативу (хакатоны, 20% времени на свои проекты, как в Google).
4. Кейсы из ИТ-индустрии
Google — 20% времени на личные проекты (так родились Gmail и AdSense).
GitHub — удалённая работа и открытая корпоративная культура.
Valve — полное отсутствие менеджеров, сотрудники сами выбирают проекты.

## Slide 39: Выводы: методы мотивации
Гибкость подходов
Методы мотивации должны учитывать индивидуальные особенности участников
Комбинация факторов
Материальное стимулирование важно, но необходимо дополнять его нематериальными факторами, такими как признание, развитие и обучение
Роль лидера
Лидер обязан:
устранять гигиенические факторы (по Герцбергу) — неудовлетворённость условиями труда, неясность ролей
усиливать мотиваторы — ответственность, карьерный рост, достижения
Программы мотивации
Геймификация
Командные бонусы
Ключевой результат
Повышенная вовлечённость
Производительность команды
Notes: Заключение
Методы мотивации команды должны быть гибкими и учитывать индивидуальные особенности участников.
Материальное стимулирование должно дополняться нематериальными факторами.
Лидер должен устранять гигиенические факторы (по Герцбергу) и усиливать мотиваторы.
Использование программ, таких как геймификация или командные бонусы, делает процесс мотивации увлекательным и эффективным.
Результат: повышенная вовлечённость и производительность команды, достижение целей проекта с минимальными рисками.

## Slide 40: Итоги занятия
Сегодня мы:
изучили ключевые характеристики эффективной проектной команды
разобрали основные типы команд
рассмотрели этапы развития команды по Такману
познакомились с принципами эффективного лидерства в управлении ИТ-проектами
научились выявлять и управлять конфликтами в команде, применяя стратегии их разрешения
узнали методы мотивации команд (материальные и нематериальные, теория Герцберга, геймификация и др.)
Notes: Что узнали на занятии.

## Slide 41: Рефлексия
Что узнали нового?
Что изменилось? Раньше я думал(а), что..., а теперь…
Какие вопросы остались?
Notes: Вопрос-интерактив, вовлечение слушателей, подводка к теме.