## Slide 1: Организация совместной деятельности

## Slide 2: План занятия
Принятие решений и распределение ответственности
Эффективность встреч и совещаний
Коммуникационные каналы и инструменты взаимодействия
Notes: Что узнаем на занятии.

## Slide 3: Цели занятия
Изучить основные модели принятия решений в проектных командах (авторитарное, консенсусное, голосование и др.) и критерии выбора оптимального метода принятия решений в зависимости от контекста проекта
Научиться проводить эффективные совещания (определять цели, готовить повестку, управлять временем)
Применять техники фасилитации для продуктивных обсуждений
Познакомиться с современными инструментами организации совместной работы (Jira, Confluence, Miro, Slack и др.) и особенностями синхронной и асинхронной коммуникации в распределённых командах
Освоить методы отслеживания выполнения задач и практики ретроспектив для улучшения процессов совместной работы
Notes: Что узнаем на занятии.

## Slide 4: Вопрос
Notes: Вопрос-интерактив, вовлечение слушателей, подводка к теме.

## Slide 5: Принятие решений и распределение ответственности

## Slide 6: Модели принятия решений
Основные модели:
авторитарная (лидер принимает решение)
консенсусная (общее согласие)
голосование (мажоритарное, квалифицированное)
делегирование (эксперт принимает решение)
Критерии выбора модели:
срочность решения
важность решения
уровень вовлечённости команды
Notes: Критерии выбора модели
Срочность:
  Авторитарное → для срочных решений.
  Консенсус → для долгосрочных стратегий.
Важность:
  Критичные решения → авторитарное/консенсус.
  Второстепенные → голосование/делегирование.
Размер команды:
  Маленькие → консенсус.
  Большие → голосование/делегирование.
Корпоративная культура:
  Agile-команды → консенсус.
  Жёсткие иерархии → авторитарное.
Пример из ИТ:
авторитарное: экстренный патч безопасности;
консенсус: выбор между React и Angular для нового проекта;
голосование: выбор цвета интерфейса;
делегированное: DBA выбирает тип индексации в БД.
авторитарное: критические баги в Production;
консенсусное: выбор архитектуры нового модуля;
голосование: выбор названия для продукта;
делегированное: решение DevOps по настройке сервера.

## Slide 7: Авторитарная модель
Плюсы
Быстрота (критические ситуации, сжатые сроки)
Чёткость (нет размытых трактовок)
Минусы
Низкая вовлечённость команды
Риск ошибки из-за недостатка информации
Когда использовать?
Аварийные ситуации (например, откат релиза)
Жёсткие требования заказчика
Суть
Решение принимает один человек (руководитель, тимлид, заказчик)
Команда не участвует в обсуждении или только информируется

## Slide 8: Консенсусная модель
Плюсы
Высокая вовлечённость и поддержка решения
Учёт разных точек зрения
Минусы
Долго (риск «паралича анализа»)
Сложно при большом числе участников
Когда использовать?
Стратегические вопросы (архитектура, выбор технологий)
Важные изменения в процессе (например, внедрение Scrum)
Суть
Все участники команды приходят к единому мнению через обсуждение

## Slide 9: Голосование
Плюсы
Баланс скорости и демократичности
Прозрачность
Минусы
Проигравшие могут саботировать решение
Не учитывает весомость мнений экспертов
Когда использовать?
Выбор из нескольких вариантов (например, название продукта)
Некритичные решения (дизайн, инструменты)
Варианты
Простое большинство (>50% голосов)
Квалифицированное большинство (2/3 или 75%)

## Slide 10: Делегирование
Плюсы
Экономит время команды
Учитывает экспертизу
Минусы
Риск злоупотребления полномочиями
Непрозрачность для остальных
Когда использовать?
Технические решения в зоне ответственности специалиста
Рутинные задачи (настройка CI/CD)
Суть
Ответственность передаётся эксперту/подгруппе
Например, DevOps сам выбирает инструмент развёртывания

## Slide 11: Эффективность встреч и совещаний

## Slide 12: Подготовка к совещаниям
Чёткая цель:
  Ответ на вопрос: «Какое решение / какой результат мы должны получить?»
  Примеры плохих целей: «Обсудить проблемы» → Хорошая цель: «Определить 3 приоритетных бага для исправления в текущем спринте»
Повестка дня:
  Формат: «1. Проблема → 2. Варианты → 3. Решение»
  Рассылается за 24 часа с указанием:
    темы (5–7 мин на каждую)
    ответственных за блоки
    подготовительных материалов (отчёты, аналитика)
Участники:
  только ключевые лица (правило «двух пицц» — команда должна наедаться двумя пиццами)
  для остальных — запись и итоговый протокол

## Slide 13: Проведение совещаний
Роль | Обязанности
Ведущий | Следит за повесткой, пресекает флуд
Таймкипер | Контролирует время («Осталось 2 минуты»)
Секретарь | Фиксирует решения и Action Items
Техники управления:
Timeboxing: жёсткие лимиты времени (например, 10 минут на спорный вопрос → если нет консенсуса, выносим в отдельное обсуждение)
правило No laptops: запрет на ноутбуки/телефоны (кроме докладчиков)
Parking Lot: отдельный список для тем «вне повестки» (разбираем в конце, если время есть)

## Slide 14: Итоги совещаний
Обязательные итоги:
Резюме решений (что постановили, к чему пришли, пошагово).
2. Action Items в формате:
  Кто? (1 ответственный).
  Что? (конкретное действие).
  Когда? (дедлайн).
3. Протокол: рассылается в течение 1 часа после встречи.
Ошибки:
нет чётких next steps → «Обсудим позже» = провал
ответственный не подтвердил задачу → высокий риск срыва

## Slide 15: Типы совещаний
Тип | Частота | Длительность | Цель
Daily Stand-up | Ежедневно | 15 минут | Синхронизация (что сделал / план / проблемы)
Планирование | Раз в спринт | 1–2 часа | Определить задачи на итерацию
Ретроспектива | Раз в спринт | 1–1,5 часа | Анализ процессов улучшения
Problem-solving | По мере необходимости | 30–60 минут | Глубокий разбор конкретной проблемы
Notes: Регулярные собрания и обратная связь
Ежедневные стендапы (scrum):
- короткие встречи для обсуждения текущих задач и проблем;
- пример: утром команда делится прогрессом, обсуждает препятствия.
Индивидуальные встречи:
- регулярные беседы руководителя с каждым участником;
- пример: обсуждение личных ожиданий и предложений.
Формирование культуры обратной связи:
- поддерживайте атмосферу, где участники могут высказываться свободно;
- пример: опросы удовлетворённости командной работой.

## Slide 16: Деловая переписка

## Slide 17: Коммуникационные каналы и инструменты взаимодействия

## Slide 18: Инструменты проведения совещаний
Календарь: Outlook / Google Calendar (блокировка буферного времени до/после)
Документирование: Confluence/Notion (шаблоны протоколов)
Таймер: Meeting Timer / Zoom-таймер
Доски: Miro/Holst/Mural для визуализации идей

## Slide 19: Инструменты коммуникации
Преимущества
Функциональность
Инструмент
Быстрая коммуникация,
возможность интеграции
с другими системами
Чат для мгновенного обмена
сообщениями, групповые
каналы
Slack
/
Microsoft Teams
Повышение прозрачности
работы
Учёт задач, отслеживание
их статуса
Trello/Jira
Удобство для проведения
брейнсторминга
Совместные доски для идей
и
обсуждений
Miro
/
Google Jamboard

## Slide 20: Инструменты коммуникации в Иннотехе
Инструмент | Функциональность
DION | Корпоративная видеосвязь и видеохостинг Инструмент для проведения встреч, записи видео, хранилище видео, чаты для обмена сообщениями * Использование ИИ для транскрибации встреч
Сфера.Знания | Инструмент для хранения и управления знаниями в компании
Сloud T1 | Облачное хранилище файлов
Сфера.Задачи | Инструмент управления задачами в рамках гибких методологий Scrum, Agile, Kanban для команд

## Slide 21: Техники фасилитации
Фасилитация или модерация — это управление группой, которое устраняет барьеры в коммуникации и помогает достичь определённой цели (например, найти решение проблемы или сделать трудный выбор)
Техники генерации идей.
Техники структурирования информации.
Техники анализа и принятия решений.
Техники управления групповой динамикой.
Техники завершения и фиксации результатов (ретроспективы).
Notes: 1. Техники генерации идей
Классический мозговой штурм — свободное выдвижение идей без критики.
Метод 6–3–5 — 6 участников, 3 идеи за 5 минут, 6 раундов.
Обратный мозговой штурм — ищут способы «сломать» систему, затем исправляют.
Анонимный брейнрайтинг — идеи пишутся без подписи (Google Docs, Miro).
SCAMPER — модификация идей через вопросы («Заменить?», «Комбинировать?», «Адаптировать?»).
2. Техники структурирования информации
Дот-мокеринг (Dot Voting) — голосование стикерами/точками.
Матрица решений — сравнение вариантов по критериям (стоимость, время, риск).
How-Now-Wow — сортировка идей на: «Как сделать?», «Быстрые победы», «Инновации».
Affinity Mapping — группировка идей по темам.
Mind Mapping — визуализация связей между концепциями.
3. Техники анализа и принятия решений
Шесть шляп мышления (де Боно) — анализ с разных ракурсов (факты, эмоции, риски).
Пять «почему» — поиск корневой проблемы через цепочку вопросов.
SWOT-анализ — оценка сильных/слабых сторон, возможностей/угроз.
Fist to Five — голосование пальцами (5 = поддержка, кулак = veto).
Децизионный билет — аргументы «за» и «против» на стикерах.
4. Техники управления групповой динамикой
Ролевая игра — обсуждение от лица клиента, разработчика, тестировщика.
Правило «Плюс-один» — каждый должен поддержать или развить идею предыдущего.
Тalking Stick — право говорить только у держащего предмет (для хаотичных дискуссий).
Закон двух feet — участник может молча уйти, если не вовлечён.
Fishbowl — малая группа обсуждает, остальные наблюдают и сменяют их.
5. Техники для цифровых встреч
Асинхронные обсуждения — Slack-треды, комментарии в Notion.
Онлайн-голосования — Mentimeter, Polly.
Виртуальные доски — Miro, Mural (шаблоны для ретро, планирования).
Таймеры — Zoom-таймеры, Focus To-Do для timeboxing.
Breakout Rooms — разделение на подгруппы в Zoom/MS Teams.
6. Техники завершения и фиксации результатов
Action Items — кто, что, к когда (SMART-формат).
Ретроспективные техники — «Старт/Стоп/Продолжить», Mad/Sad/Glad.
One Word Retro — каждый описывает итог одним словом.
Протокол 15-15 — 15 минут на обсуждение, 15 минут на документирование.
Чек-лист «3 ключевых вывода» — что запомнили, что сделаем дальше.
Когда какую технику использовать?
Для креатива: SCAMPER, мозговой штурм.
Для приоритезации: Dot Voting, матрица решений.
Для конфликтов: Шесть шляп, Fist to Five.
Для удалённых команд: Miro-голосования, асинхронные чаты.
Пример:
Планирование спринта: Dot Voting + Action Items.
Разбор инцидента: Пять «почему» + SWOT.
Ретроспектива: Mad/Sad/Glad + One Word.

## Slide 22: Техники генерации идей
Мозговой штурм (классический)
Как работает:
Участники свободно высказывают идеи без критики.
Все предложения фиксируются (на доске / в чате).
После — группировка и оценка.
Правила:
«Никаких „но“ на этапе генерации».
Квота: «Каждый должен предложить минимум 3 идеи».
ИТ-пример:
Генерация названий для нового API-сервиса
Метод 6–3–5
6 участников → каждый пишет 3 идеи за 5 минут → передаёт лист соседу → повторяется 6 раундов.
Плюс: Подходит для интровертов

## Slide 23: Техники структурирования информации
Дот-мокеринг (Dot Voting)
Шаги:
  все идеи выписываются на доску
  каждый участник получает 3–5 стикеров/точек
  голосование расстановкой точек у приоритетных вариантов
Плюс: визуализация консенсуса
Метод «Как/Как» (How-Now-Wow)
Идеи сортируются по:
  How (как сделать) — реалистичные
  Now (сейчас) — быстрые победы
  Wow (вау!) — инновационные

## Slide 24: Техники для сложных дискуссий
«Шесть шляп мышления» (де Боно)
Шляпа | Фокус | Вопросы
Белая | Факты и данные | «Что мы точно знаем?»
Красная | Эмоции и интуиция | «Что я чувствую по поводу этого?»
Чёрная | Критика и риски | «Что может пойти не так?»
Жёлтая | Оптимизм и выгоды | «Какие плюсы мы не учли?»
Зелёная | Креативность и альтернативы | «Что если мы попробуем вот так?»
Синяя | Процесс (модератор) | «Каков следующий шаг?»

## Slide 25: Ретроспективы
Ретроспектива — не разбор полётов, а инструмент непрерывного улучшения.
Чем чаще практикуете — тем прозрачнее становятся процессы.
Цель: выявить проблемы, улучшить процессы, не обвиняя людей.
1. Форматы (на выбор)
«Старт/Стоп/Продолжить» — что начать, прекратить или оставить
«Парусник» — «ветра» (что помогало), «якоря» (что мешало)
4L — Liked, Learned, Lacked, Longed for (понравилось, изучили, не хватало, желали)
2. Проведение
Разминка: «Одно слово/стикер/эмодзи о спринте»
Сбор данных: каждый пишет 2–3 пункта (стикеры/Miro)
Анализ: группируем, выбираем 1–2 ключевые проблемы
План действий: 1–3 конкретных действия (кто/что/когда)
Важно
Без обвинений: «Ревью затягиваются» → не «Вася медленный», а «Нет чек-листа»
Конкретика: Не «лучше коммуницировать», а «создать канал для срочных вопросов»

## Slide 26: Итоги занятия
Сегодня мы:
изучили основные модели принятия решений в проектных командах (авторитарное, консенсусное, голосование и др.) и критерии выбора оптимального метода принятия решений в зависимости от контекста проекта
научились проводить эффективные совещания (определять цели, готовить повестку, управлять временем)
рассмотрели техники фасилитации для продуктивных обсуждений
познакомились с современными инструментами организации совместной работы (Jira, Confluence, Miro, Slack и др.) и особенностями синхронной и асинхронной коммуникации в распределённых командах
освоили методы отслеживания выполнения задач и практики ретроспектив для улучшения процессов совместной работы
Notes: Что узнали на занятии.

## Slide 27: Рефлексия
Что узнали нового?
Что изменилось? Раньше я думал(а), что…, а теперь…
Какие вопросы остались?
Notes: Вопрос-интерактив, вовлечение слушателей, подводка к теме.